公路建设市场从业单位和

从业人员信用评价细则(标准)

（征求意见稿）

- 第一章 公路建设市场从业单位评价细则

- 一、评价细则

1.评价单元。公路建设单位（代建单位）履职履约行为以单个建设项目为评价单元。公路建设市场的设计、施工、监理、重要材料设备供应以及施工分包等企业，投标行为以单次投标为评价单元，履约行为以单个合同段为评价单元。

2.评价主体。公路建设单位（代建单位）履职履约行为由负责监管的交通运输主管部门或其委托机构负责评价。公路建设市场的设计、施工、监理、重要材料设备供应以及施工分包等企业，投标行为由招标人负责评价，履约行为由项目法人负责评价，其他行为由负责项目监管的相应地方人民政府交通运输主管部门负责评价。

招标人、项目法人、负责项目监管的相应地方人民政府交通运输主管部门等评价人，应对评价结果签认负责。

3.分类管理。公路建设市场从业单位参与的项目可分为重点项目和一般项目。其中，重点项目指高速公路和普通国省干线等建设项目，评分系数为0.8；一般项目指除重点项目外的其他公路建设项目，评分系数为0.2。

当从业单位同时存在投标行为评价和履约行为评价时，其中投标行为评分系数为0.2，履约行为评分系数为0.8。

4.附加分。对于信用良好的从业单位给予适当加分，最高不超过5分。主要包括以下情形：在评价年度内在公路建设安全及质量领域荣获优秀荣誉称号的；在公路建设技术创新方面获得优秀创新荣誉称号的；在深度扶贫、抢险救灾、重大社会活动等重要公益慈善类事项中表现突出的；在公路建设方面具有突出成绩（如标杆、样板或品质工程）的；获得公路建设相关的重要奖项等。

附加分分为省级层面附加分及部级层面附加分。省级层面附加分由省级信用评价部门认定，包括认可的省级奖项及荣誉；部级层面附加分由国家交通运输主管部门认定，包括认可的部级、国家级奖项及荣誉。

- 二、评价方法和计算公式

1.单元评价（以合同段或单个项目为评价单元）

从业单位投标行为信用评价得分：，其中，i为不良投标行为数量，Ai为不良投标行为对应的扣分标准。

从业单位履约行为信用评价得分：，其中，i为不良履约行为数量，Bi为不良履约行为对应的扣分标准。

2.省级评价

从业单位在某省份投标行为评价得分和履约行为评价得分计算公式为：

投标行为评价得分：

（其中：i为从业单位在某省份被进行投标行为评价的评价单元数量，i=1、2、…n，i为从业单位在某评价单元投标行为信用评价得分,Wi为从业单位所投标项目的权重，重点项目评分系数为0.8，一般项目评分系数为0.2）

履约行为评价得分：

（其中：i为从业单位在某省份被进行履约行为评价的评价单元数量，i=1、2、…n，Li为从业单位在某评价单元履约行为信用评价得分，Ci为从业单位所履约评价单元的标价）。

从业单位在从业省份综合评分：

(其中：T为从业单位投标行为评价得分，L为履约行为评价得分,Qi为其他行为对应扣分标准。Jv是省级层面认定的附加分项，单个从业单位附加分不超过2分。总分X超过100分时，计为100分。a、b为评分系数，当评价周期内从业单位在某省只存在投标行为评价时，a=1，b=0；当评价周期内从业单位在某省只存在履约行为评价时，a=0,b=1；当从业单位在某省同时存在投标行为评价和履约行为评价时，a=0.2,b=0.8)。

3.全国综合评价

（其中：i为从业单位在某省份投标行为评分。Fj为从业单位在某省份参与投标行为的评价单元数量。j为从业单位在某省份履约行为评分。Cj为从业单位在该省份参与履约行为评价单元的标价总额。Qk为从业单位在某省其他行为评价的扣分分值。i、j、k分别为对从业单位进行投标信用评价、履约信用评价和其他行为评价的省份数量，G为对从业单位进行信用评价的全部省份数量。l为部级层面认定的失信行为数量，Rl为部级层面认定的失信行为对应的扣分标准。Jv是部级层面认定的附加分项，单个从业单位附加分不超过5分。总分X超过100分时，计为100分。a、b为评分系数，当评价周期内从业单位只存在投标行为评价时，a=1,b=0；当从业单位只存在履约行为评价时，a=0,b=1；当从业单位同时存在投标行为评价和履约行为评价时，a=0.2,b=0.8）。

各省级交通运输主管部门应按时向部上报Ti、Fj、j、Cj、Qk等数值。

4.建设单位（代建单位）母公司评价

建设单位（代建单位）母公司信用评价结果依据所属建设单位（代建单位）信用评价结果综合确定。母公司在某省份综合评价得分（倒权重计分法）为：

（其中，Li为母公司所属某公路建设单位（代建单位）省级综合评价得分，i为所属公路建设单位（代建单位）省级综合信用评价得分名次，，且）

母公司在全国的综合评价得分为：

（其中：j为母公司在某省份信用评价得分。Cj为母公司在该省份参与履约行为评价单元的标价总额。j为对母公司进行履约信用评价和其他行为评价的省份数量。l为部级层面认定的失信行为数量，Rl为部级层面认定的失信行为对应的扣分标准。Jv是部级层面认定的附加分项，单个母公司附加分不超过5分。总分X超过100分时，计为100分）。

各省级交通运输主管部门应按时向部上报j、Cj、j、l、Rl、Jv等数值。

- 三、信用评价标准

公路建设市场建设单位（代建单位）和设计、施工、监理、重要设备材料供应以及施工分包企业等信用评价标准，详见附件1—附件7。

- 附件1  公路建设单位（代建单位）信用评价标准

| 评定内容 | 行为代码 | 失信行为 | 行为认定标准 | 行为等级和 扣分标准 | 现场考核方式方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重失信 行为（行为代码GLJS1） | GLJS1-1-1 | 违反规定交工验收 | 对不具备交工验收条件的公路工程组织交工验收 | 直接定为D级 | 参照《公路工程竣（交）工验收办法》，调查是否按规定组织验收 |
|  | GLJS1-1-2 | 对不合格工程试运营 | 因建设单位原因，对未交工验收、交工验收不合格或未备案的工程开放交通进行试运营 | 直接定为D级 | 参照《公路工程竣（交）工验收办法》，调查是否按规定要求试运行 |
|  | GLJS1-1-3 | 验收质量不合格 | 项目竣(交）工验收质量评分或综合评分不合格 | 直接定为D级 | 参照《公路工程竣（交）工验收办法》，调查是否评分达标 |
|  | GLJS1-1-4 | 因建设单位原因造成质量问题 | 因建设单位对勘察、设计、监理、施工、设备租赁、材料供应、试验检测、安全服务等单位提出不符合质量、安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，或要求施工单位压缩合同约定的工期，或将工程发包给不具备相应资质等级的施工单位，或将工程肢解发包，造成重大质量安全事故 | 直接定为D级 | 参照《建设工程质量管理条例》，调查是否存在相关质量问题等 |
| 招标失信行为(15分 行为代码GLJS1-2) | GLJS1-2-1 | 透露招标信息 | 向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的；或者泄露标底 | 10分/次 | 调查了解是否存在信息泄露问题 |
|  | GLJS1-2-2 | 招标方式不合规 | 应该公开招标而不公开、未经批准而采用邀请招标方式或不招标 | 5分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-3 | 围标、串标或转包、违法分包 | 因建设单位责任发生围标、串标或转包、违法分包 | 10分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-4 | 规避招标 | 依法必须进行招标而不招标或将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标 | 10分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-5 | 未按规定发布招标公告 | 应当发布招标公告而不发布或是不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或招标公告的，在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告内容不一致 | 3分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-6 | 招投标文件时限不合规 | 招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限，或者确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合招标投标法和招标投标法实施条例规定 | 5分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-7 | 操纵投标过程 | 接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标；接受应当拒收的投标文件 | 5分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-8 | 限制或排斥潜在投标人 | 以不合理条件限制或排斥潜在投标人或者投标人的；对潜在投标人或者投标人实行歧视待遇的；强制要求投标人组成联合体共同投标的；或者限制投标人之间竞争等 | 5分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-9 | 投标委员会不合规 | 不按规定组建评标委员会，或者确定、更换评标委员会成员违反招标投标法和招标投标法实施条例规定 | 5分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-10 | 不按规定执行中标结果 | 无正当理由不发出中标通知书；不按照规定确定中标人；中标通知书发出后无正当理由改变中标结果；无正当理由不与中标人订立合同；在订立合同时向中标人提出附加条件 | 5分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-11 | 确定中标人不合规 | 在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人；或在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人 | 5分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-12 | 招标文件未报备 | 招标文件及招标投标情况的书面报告未及时报备行业主管部门 | 3分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-13 | 收取投标保证金等不合规 | 超过招标投标法实施条例规定的比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利率的 | 3分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-14 | 与投标人对实质性内容进行谈判 | 与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 | 5分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-15 | 与中标人订立的合同不合规 | 与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同；或者与中标人订立背离合同实质性内容的协议 | 5分/次 | 是否存在招标不合规问题 |
|  | GLJS1-2-16 | 问题拒不整改 | 因建设单位过错造成有理投诉或对查出问题拒不整改 | 3分/次 | 是否存在有效投诉问题 |
| 建设程序 (10分 行为代码GLJS1-3) | GLJS1-3-1 | 未严格执行程序 | 因建设单位原因，未严格执行可行性研究、初步设计、施工图设计批复、施工许可批复（含质量安全监督）以及土地批复等程序 | 缺项或未批先建的扣10分 任一环节顺序倒置扣5分 | 建设程序是否合规，进行合规性审核 |
|  | GLJS1-3-2 | 施工图文件未按规定审查 | 未组织有关专家或委托相应工程咨询或设计资质的单位对施工图文件按规定进行审查 | 2分/项 | 建设程序是否合规，进行合规性审核 |
|  | GLJS1-3-3 | 施工图文件未按规定审批 | 未将施工图文件上报交通运输主管部门审批 | 5分 | 建设程序是否合规，进行合规性审核 |
|  | GLJS1-3-4 | 未按规定选择单位 | 未按规定选择相应资质等级的设计、施工、监理、检测单位从事工程建设 | 5分/次 | 建设程序是否合规，进行合规性审核 |
|  | GLJS1-3-5 | 建设资金、手续等不合规 | 因建设单位原因，建设资金未落实或建设资金未经交通运输主管部门审计即开始施工；征地手续未批准、基本拆迁工作未完成即开始施工；施工、监理单位未依法确认即开始施工；质量和安全保障措施未落实即开始施工 | 5分/项 | 建设程序是否合规，进行合规性审核 |
|  | GLJS1-3-6 | 未按照批复的规模标准组织建设 | 未按照批复的规模标准组织建设，自行提高或降低标准，增加或减少规模 | 8分/次 | 建设程序是否合规，进行合规性审核 |
|  | GLJS1-3-7 | 未完成竣工验收 | 试运营期超过三年不申请组织竣工验收，被交通运输主管部门责令改正仍不申请组织竣工验收 | 8分 | 建设程序是否合规，进行合规性审核建议作为母公司（投资控股）失信行为，发生该行为不能评为AA |
|  | GLJS1-3-8 | 未发放交工证书 | 因建设单位原因，交工验收后试运营前不发放合同段交工证书 | 5分 | 建设程序是否合规，进行合规性审核建议作为母公司（投资控股）失信行为，发生该行为不能评为AA |
| 设计变更和造价管理 (10分 行为代码GLJS1-4) | GLJS1-4-1 | 未建立设计变更管理台账 | 未建立设计变更管理台账，未实施有效设计变更管理 | 5分 | 审核是否建立管理台账 |
|  | GLJS1-4-2 | 规避审批 | 未按照规定权限、条件和程序审查批准一般变更或报批较大、重大设计变更，或将较大、重大变更肢解规避审批 | 3分/项次 | 设计变更是否合规 |
|  | GLJS1-4-3 | 未批准即实施变更 | 未经批准即先行实施变更 | 3分/项次 | 设计变更是否合规 |
|  | GLJS1-4-4 | 未按照规定建立造价管理台账 | 未按照规定建立造价管理台账，未实施有效造价管理 | 2分/项 | 造价管理是否合规 |
|  | GLJS1-4-5 | 多结算工程款 | 存在虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题 | 5分/项 | 设计变更是否合规 |
|  | GLJS1-4-6 | 未按规定变更合同工程项目 | 未严格执行合同，非必要情况下变更合同工程项目 | 3分/次 | 合同管理是否合规 |
| 信用管理 (10分 行为代码GLJS2-5) | GLJS2-5-1 | 未设置专职管理人员 | 未设置专职管理人员 | 3分 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-2 | 未按规定进行信息录入 | 未按照规定时间或未在30天内完成部、省平台项目信息录入及维护的 | 3分/项次 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-3 | 未建立信用管理台账 | 未建立信用管理台账，未实施有效信用管理的 | 10分 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-4 | 信用管理台账未及时更新 | 信用管理台账30天内未及时更新的 | 1分/项次 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-5 | 未实行电子化管理台账 | 未实行电子化管理台账 | 未实现电子台账的扣3分；简单电脑登记管理的扣2分 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-6 | 基础信用信息错漏 | 基础信用信息错漏 | 1分/项次 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-7 | 未正确运用评价规则 | 未正确运用评价规则 | 3分/项次 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-8 | 评价结果未应用 | 评价结果未按规定在项目招投标、履约监管等方面得以应用 | 未应用扣20分。应用不准确、不全面，应用不合理扣3分/项次 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-9 | 未执行信用评价结果公示复议制度 | 未执行信用评价结果公示、复议制度的 | 3分/起 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-10 | 信用评价工作不合规 | 评价年度内，建设单位未按规定时间完成所辖项目勘察设计、施工、监理等单位信用评价工作或评价工作不到位，影响全省从业单位信用评价汇总工作 | 3分/项次 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-11 | 提供的项目信息不合规 | 向省级及以上交通运输主管部门提供的项目相关信息不及时、不完整、不符合要求 | 3分 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-12 | 项目基本信息未及时更新 | 未在省级交通运输主管部门政府网站或其他规定网站及时更新工程概况、建设各方、征地拆迁等项目基本信息及招投标信息、信用评价情况等市场信息 | 3分 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-13 | 对所辖项目错评 | 评价年度内，建设单位存在包庇纵容所辖项目勘察设计、施工、监理等单位失信行为，未如实反映从业单位真实从业情况 | 3分/项次 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
|  | GLJS2-5-14 | 对所辖项目应评未评或漏评 | 评价年度内，建设单位在对所辖项目勘察设计、施工、监理等单位信用评价工作中，存在应评未评或者漏评，导致应评价的从业单位没有评价结果 | 3分/项次 | 信用管理工作是否合规、机制是否健全 |
| 质量安全管理(15分 行为代码GLJS2-6) | GLJS2-6-1 | 质量安全管理制度不合规 | 未建立落实质量保证体系、安全生产工作计划、质量管理制度、安全生产管理制度和应急预案，或建立的质量保证体系、安全生产工作计划、质量管理制度、安全生产管理制度和应急预案不符合相关规定的，且整改不到位 | 4分/项 | 质量管理体系、安全生产管理制度是否健全 |
|  | GLJS2-6-2 | 未按规定开展项目安全生产工作 | 未按安全管理制度和安全工作计划开展项目安全生产工作 | 4分 | 质量管理体系、安全生产管理制度是否健全 |
|  | GLJS2-6-3 | 质量安全检查工作不合规 | 未进行质量安全检查工作的，或质量安全问题排查、整改不到位 | 4分 | 质量管理体系、安全生产管理制度是否健全 |
|  | GLJS2-6-4 | 排查整改不到位 | 督促质量安全问题排查整改不到位 | 3分/项 | 质量管理体系、安全生产管理制度是否健全 |
|  | GLJS2-6-5 | 发生重大及以上质量安全责任事故 | 发生重大及以上质量安全责任事故，或发生质量或安全事故未按有关规定和时间向有关部门报告 | 15分/次 | 质量管理体系、安全生产管理制度是否健全 |
|  | GLJS2-6-6 | 发生工程质量安全生产责任事故 | 发生工程质量安全生产责任事故，或发生质量安全责任事故未按规定报告并进行处置 | 发生较大或一般质量、安全责任事故10分/起；发生一般质量、安全责任事故5分/起。事故后未按规定报告并处置5分/起；事故发生后未建立针对性措施防范类似问题扣10分 | 质量管理体系、安全生产管理制度是否健全 |
|  | GLJS2-6-7 | 明示或者暗示施工单位降低工程质量安全标准 | 明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，降低工程质量安全标准 | 5分 | 质量管理体系、安全生产管理制度是否健全 |
|  | GLJS2-6-8 | 未按规定足额提取安全生产专项经费 | 未按规定足额提取安全生产专项经费 | 5分 | 质量管理体系、安全生产管理制度是否健全 |
|  | GLJS2-6-9 | 安保工程未实施 | 安保工程未与主体工程同时设计、施工和投入使用 | 10分 | 质量管理体系、安全生产管理制度是否健全 |
|  | GLJS2-6-10 | 未执行标准化施工管理要求 | 未部署、落实、检查、督促整改标准化施工管理要求 | 4分/次 | 质量管理体系、安全生产管理制度是否健全 |
| 资金拨付 财务管理 (10分 行为代码GLJS1-7) | GLJS1-7-1 | 未制定资金使用计划 | 未根据工程实际和投资计划制定资金使用计划 | 3分 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-2 | 违反规定超概算投资 | 因建设单位原因，违反规定超概算投资（政策因素导致的除外） | 5分 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-3 | 超前支付工程款 | 超前支付工程款 | 3分/次 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-4 | 未及时支付征地拆迁费用 | 未及时支付征地拆迁费用或对征地拆迁补偿款监管不力 | 2分/次 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-5 | 要求企业提交额外的保证金 | 除投标保证金、质量保证金、履约保证金、农民工工资保证金以外,要求企业提交额外的保证金 | 5分 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-6 | 未及时退还保证金 | 未按照规定的期限及时退还保证金 | 5分/次 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-7 | 违反合同要求企业带资承包 | 因建设资金不到位，违反合同要求企业带资承包 | 5分 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-8 | 未及时办理工程结算 | 未按照规定的期限及时办理工程结算 | 3分/次 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-9 | 财务管理不健全 | 财务管理机构和财务管理制度不健全 | 5分 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-10 | 未对农民工工资支付实现有效监管 | 未对农民工工资支付实现有效监管 | 无监管办法扣8分 监管不到位扣5分 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-11 | 未配合做好决算审计 | 未及时编制竣工财务决算，配合做好决算审计等工作 | 2分 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-12 | 未及时处理审计问题 | 未按要求开展项目审计工作，及时处理审计问题 | 未按要求开展项目审计工作扣5分 审计问题未处理扣3分/项 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-13 | 存在建设资金违规行为 | 存在挪用、截留、侵占工程建设资金行为 | 10分 | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
|  | GLJS1-7-14 | 未按合同约定支付费用 | 非建设资金原因，未按合同约定及时支付工程计量款、监理费、检测费等 | 2分/次，超过3次直接降为D | 资金使用是否合规、财务管理体系是否健全 |
| 合同管理 (10分 行为代码GLJS1-8) | GLJS1-8-1 | 合同管理不到位 | 未按要求建立管理机构，管理机构人员不符合要求 | 未建立管理机构扣5分 人员不符合要求扣1分/人 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-2 | 未及时上报管理情况 | 未及时向行业主管部门上报组织机构、管理人员等 | 2分 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-3 | 管理人员履约率低 | 主要管理人员履约率低于70% | 5分/项 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-4 | 主要管理人员未履行变更报备手续 | 主要管理人员未履行变更手续 | 2分/人 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-5 | 合同工期更改未经审批 | 合同工期更改未经审批 | 8分 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-6 | 未对分包申请进行审核、备案 | 未对分包申请进行审核、备案 | 未审核扣5分，未备案扣2分/家 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-7 | 未制定并执行施工标准化及考核评价制度 | 未制定并执行施工标准化及考核评价制度 | 未制定扣3分 未开展考核评价工作扣3分/项 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-8 | 未按规定指定材料供应商 | 违反合同要求，随意指定材料供应商 | 5分 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-9 | 未按规定指定第三方检测单位 | 违反合同要求，随意指定第三方检测单位 | 5分 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-10 | 未按规定指定专业分包或劳务分包 | 违反合同约定指定专业分包或劳务分包 | 5分/次 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-11 | 停工超过三个月以上 | 因建设单位原因造成单位工程停工超过三个月以上 | 8分 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
|  | GLJS1-8-12 | 工程项目不能按期开工 | 因建设单位原因，用地移交滞后，致使施工企业不能按期开工 | 5分 | 合同管理流程是否规范、是否严格按照合同规定办事 |
| 档案管理 (5分 行为代码GLJS1-9) | GLJS1-9-1 | 档案整理不合规 | 未按照《建设工程文件归档规范》要求归档，因建设单位原因造成档案整理不及时、不完整、不规范 | 1-3分 | 档案管理工作是否完善 |
|  | GLJS1-9-2 | 未及时通过竣工档案专项验收 | 项目交工验收1年内未通过竣工档案专项验收 | 5分 | 档案管理工作是否完善 |
|  | GLJS1-9-3 | 建设单位未归档 | 建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的；或未按档案管理规定对档案进行有效存放保管 | 3分 | 档案管理工作是否完善 |
| 维稳工作 (5分 行为代码GLJS1-10) | GLJS1-10-1 | 未妥善处理征地、拆迁等 | 因建设单位未按政策妥善处理好征地、拆迁及相关地方矛盾，影响工程建设 | 6分/起 | 是否存在或产生了地方相关矛盾等不稳定问题 |
|  | GLJS1-10-2 | 拖欠费用 | 因建设单位原因导致参建企业拖欠工程款、农民工工资、材料款等，引发不良社会影响 | 6分/起 | 是否引起了不良社会影响问题 |
| 廉政建设 (5分 行为代码GLJS1-11) | GLJS1-11-1 | 未签订廉政合同 | 按规定需签订廉政合同而未签订 | 3分 | 是否存在廉政方面的问题 |
|  | GLJS1-11-2 | 腐败 | 领导班子成员发生与本项目相关的腐败问题 | 行政警告以上处分，一例扣2分 行政记过以上处分的，一例扣3分 项目负责人发生重大腐败问题，被追究刑事责任的一例扣5分 | 是否存在廉政方面的问题 |
| 生态环保 (5分 行为代码GLJS1-12) | GLJS1-12-1 | 环保和水保措施不健全 | 未制定环保和水保措施，或措施不完善 | 2分 | 生态环保措施是否健全、是否存在环保问题 |
|  | GLJS1-12-2 | 生态环保不到位 | 环境保护工程、水土保持工程未与主体工程同时设计、施工和投入使用 | 4分 | 生态环保措施是否健全、是否存在环保问题 |
|  | GLJS1-12-3 | 发生重大环保问题 | 因建设单位监管缺失，施工期间发生重大环保问题，并造成较大危害 | 5分/次 | 生态环保措施是否健全、是否存在环保问题 |
|  | GLJS1-12-4 | 环保问题被投诉且未处理 | 因施工原因，造成环保问题被投诉并认定属实，且未及时处理 | 4分/次 | 生态环保措施是否健全、是否存在环保问题 |
|  | GLJS1-12-5 | 环保、水保验收未通过 | 项目交工验收1年内交竣工环保、水保验收未通过 | 4分 | 生态环保措施是否健全、是否存在环保问题 |
| 其他失信行为（10分行为代码GLJS1-13) | GLJS1-13 |  | 其他失信行为 |  |  |
| 其他行为 （行为代码GLJS2） | GLJS2-1 | 提供虚假信息 | 向省级及以上交通运输主管部门提供的项目相关信息，存在虚假的 | 10分/次 | 通过行政主管部门、投诉或新闻媒体等渠道了解是否存在其他失信行为 |
|  | GLJS2-2 | 骗取信用等级 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 15分/次 | 通过行政主管部门、投诉或新闻媒体等渠道了解是否存在其他失信行为 |
|  | GLJS2-3 | 对有关技术要求拒不执行的 | 对交通运输主管部门提出的有关技术要求拒不执行的 | 5分/次 |  |
|  | GLJS2-4 | 被列入国家和省级惩戒备忘录公布的惩戒行为 | 被列入国家和省级惩戒备忘录公布的惩戒行为 | 5分/次 | 通过行政主管部门、投诉或新闻媒体等渠道了解是否存在其他失信行为 |
|  | GLJS2-5 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 5分/次 | 通过行政主管部门、投诉或新闻媒体等渠道了解是否存在其他失信行为 |
|  | GLJS2-6 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 3分/次 | 通过行政主管部门、投诉或新闻媒体等渠道了解是否存在其他失信行为 |
|  | GLJS2-7 | 其他被认定为失信的行为 | 其他被认定为失信的行为 | 1-10分 | 通过行政主管部门、投诉或新闻媒体等渠道了解是否存在其他失信行为 |

- 附件2  公路设计企业信用评价标准

| 评定内容 |  |  | 行为代码 |  | 失信行为 |  | 行为认定标准 |  | 行为等级和扣分标准 |  | 现场考核方式方法 |  | 条文说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ1） | 严重失信行为（行为代码GLSJ1-1） |  | GLSJ1-1-1 |  | 超越资质等级许可范围承揽工程 |  | 设计单位资质低于承揽工程要求，不符合行业相关规章规定及具体工程招标文件要求 |  | 直接定为D级 |  | 考核设计方承揽工程是否在其资质许可范围内 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ1-1-2 |  | 出借资质 |  | 设计单位将资质出借给其他单位，其他单位借用设计单位资质中标 |  | 直接定为D级 |  | 具体设计人员不属于中标单位 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ1-1-3 |  | 租借资质 |  | 设计单位受让或租借资质，以他人名义投标 |  | 直接定为D级 |  | 主要设计人员不属于中标单位 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ1-1-4 |  | 串通投标 |  | 设计单位与招标人、评标委员会及其他投标人等存在串标行为 |  | 直接定为D级 |  | 考核设计方是否存在串标行为 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ1-1-5 |  | 投标文件虚假 |  | 设计单位存在资审申请文件或投标文件造假行为 |  | 直接定为D级 |  | 考核审核文件真实性 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ1-1-6 |  | 禁止投标期内参与投标 |  | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后，设计单位在禁止投标期内仍参与投标行为 |  | 直接定为D级；已为D级的，D级延期半年 |  | 考核禁止投标期内是否有投标行为 |  |  |  |
|  | 其他失信行为（行为代码GLSJ1-2） |  | GLSJ1-2-1 |  | 拒绝提交履约保证金 |  | 在招标文件要求时间内中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金 |  | 30分/次 |  | 考核履约保证金是否提交 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ1-2-2 |  | 无正当理由放弃中标 |  | 设计单位中标后自动放弃且无正当理由 |  | 30分/次 |  | 考核中标人放弃中标的原因 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ1-2-3 |  | 无正当理由未在规定时间内签订合同 |  | 中标人无正当理由拒绝或拖延合同签订工作，导致规定时间内无法完成合同签订 |  | 30分/次 |  | 考核中标人是否按规定签订合同，若没有，是否有正当理由 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ1-2-4 |  | 其他被认为失信的投标行为 |  | 由省级交通运输主管部门根据本地实际情况在实施细则中增加，行为代码可顺延。 |  | 30分 |  | 根据具体行为判断失信严重程度 |  |  |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ2） | 严重失信行为（行为代码GLSJ2-1） |  | GLSJ2-1-1 |  | 造成重大质量或重大及以上安全事故 |  | 1.因勘察设计原因导致项目发生带来巨大经济损失和不良社会影响的重大质量事故； 2.因勘察设计原因导致项目发生带来巨大经济损失和不良社会影响的重大及以上安全事故 |  | 直接定为D级 |  | 核定事故发生原因及所造成的损失 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-1-2 |  | 转包或违法分包 |  | 中标人将全部或部分工程转包或违法分包给其他承包人 |  | 直接定为D级 |  | 检查实际设计单位与中标单位是否相符 |  |  |  |
|  | 人员履约行为江（满分25，扣完为止。行为代码GLSJ2-2） |  | GLSJ2-2-1 |  | 自行更换项目负责人 |  | 未经业主方同意，中标人自行更换投标书承诺的项目负责人 |  | 8分/人次 |  | 项目实际负责人是否与投标书承诺相符，若不符，业主方是否同意更换 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-2-2 |  | 自行更换专业负责人 |  | 未经业主方同意，中标人自行更换合同承诺的其他专业负责人 |  | 4分/人次 |  | 项目专业负责人是否与投标书承诺相符，若不符，业主方是否同意更换 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-2-3 |  | 设计人员缺乏职业资格条件 |  | 设计人员不具备从事项目设计工作所需的职业资格条件 |  | 5分/人次 |  | 检查设计人员是否具备相应职业资格证书 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-2-4 |  | 自行更换施工期设计代表 |  | 未经业主方同意，中标人自行更换施工期设计代表 |  | 6分/人次 |  | 施工期设计代表是否与投标书承诺相符，若不符，业主方是否同意更换 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-2-5 |  | 施工期设计代表因自身过失原因被更换 |  | 施工期设计代表存在能力、品德等问题，业主方要求中标方进行人员更换拒不更换的 |  | 8分/人次 |  | 考核施工期设计代表更换原因 |  |  |  |
|  | 进度管理（满分15，扣完为止。行为代码GLSJ2-3） |  | GLSJ2-3-1 |  | 未按合同约定时间提交设计成果 |  | 业主方在合同中对勘察设计工作的进度要求科学合理，中标方因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 |  | 12分/次 |  | 考核合同中对于勘察设计工作的进度要求是否合理，在合理的前提下，中标方未能按时提交设计成果的原因 |  | 本次修改在行为认定标准中充分考虑合同条款要求的合理性，明确“业主方在合同中对勘察设计工作的进度要求科学合理，中标方因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果” |  |
|  |  |  | GLSJ2-3-2 |  | 未按合同约定开展外业工作或提交外业成果 |  | 业主方在合同中对勘察设计工作的进度要求科学合理，中标方因自身原因未按合同约定开展外业工作或提交外业成果时间不满足合同规定或设计要求 |  | 10分/次 |  | 考核合同中对于勘察设计工作的进度要求是否合理，在合理的前提下，中标方未按合同约定开展外业工作或提交外业成果时间不满足合同规定或设计要求的原因 |  | 在行为认定标准中提出合同中相关条款规定应科学合理 |  |
|  |  |  | GLSJ2-3-3 |  | 设计变更存在问题导致工期延误 |  | 业主明确要求设计变更的，因变更设计文件质量不满足要求或提交时间延误等后期服务原因，引起工期延误 |  | 10分/次 |  | 考核项目工期延误的原因，判断是否是设计工作直接导致 |  | 明确是由于变更设计图纸质量不满足要求或提交时间延误等后期服务原因，引起工期延误 |  |
|  |  |  | GLSJ2-3-4 |  | 拒不参加交（竣）工验收或工程质量事故分析（专家意见） |  | 拒不参加交（竣）工验收或工程质量事故分析 |  | 6分/次 |  | 考核中标方未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析的原因 |  |  |  |
|  | 成果质量（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-4） |  | GLSJ2-4-1 |  | 引起一般质量事故或较大安全事故 |  | 因设计方的勘察设计失误造成项目建设中发生一般质量事故或较大安全事故 |  | 20分/次 |  | 审定事故等级，并考核是否由勘察设计原因造成 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-4-2 |  | 引起一般质量问题或一般安全事故 |  | 因设计方的勘察设计失误造成项目建设中发生一般质量问题或一般安全事故 |  | 10分/次 |  | 审定事故等级，并考核是否由勘察设计原因造成 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-4-3 |  | 因设计原因，导致后续投资额度大幅增加 |  | 本阶段设计导致各阶段设计投资额度大幅增加，超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围 |  | 10分/次 |  | 考核不同阶段投资额度偏差的原因，判断是否与某一阶段设计问题直接相关 |  | 明确是本阶段设计原因导致了投资额的偏差 |  |
|  |  |  |  | GLSJ2-4-4 |  | 报批（报审）文件不执行上一阶段批复意见和强制性标准要求的 |  | 报批（报审）文件不符合上一阶段批复意见和强制性标准要求 |  | 10分/项次 |  | 考核报批（报审）文件与上一阶段批复意见和强制性标准要求是否相符 |  |  |
|  |  |  |  | GLSJ2-4-5 |  | 未按审查意见修改落实设计文件且无正当理由的 |  | 无正当理由不按审查意见修改落实设计文件 |  | 5分/项次 |  | 考核设计文件是否按照审查意见进行修改落实 |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-4-6 |  | 成果文件不满足勘察设计深度要求 |  | 由省级行业主管部门组织的验收或检查结果认定，成果文件达不到勘察设计深度要求 |  | 5-10分/项次 |  | 成果文件一般性内容达不到勘察设计深度要求扣5分；关键性内容达不到勘察设计深度要求扣10分 |  | 单次审查范围调整为省级审查；分数调整为5-10分/项次 |  |
|  |  |  | GLSJ2-4-7 |  | 未授权代签或借用他人资格签章 |  | 设计工作中存在未授权代签或借用他人资格签章现象 |  | 5分/次 |  | 查看设计相关成果文件，考核是否存在此类现象 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-4-8 |  | 因勘察设计原因，引起重大设计变更 |  | 因设计方的勘察设计失误造成项目建设过程中发生重大设计变更 |  | 20分/次 |  | 审定设计变更等级，并考核是否由勘察设计原因造成 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-4-9 |  | 因勘察设计原因，引起较大设计变更 |  | 因设计方的勘察设计失误造成项目建设过程中发生较大设计变更 |  | 13分/次 |  | 审定设计变更等级，并考核是否由勘察设计原因造成 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-4-10 |  | 未按合同规定进行地质勘察，并造成较大质量安全隐患的 |  | 未按照合同规定及设计需要开展必需的地质勘察工作，并导致设计成果可能造成工程质量及安全问题 |  | 30分/次 |  | 考核是否按照合同规定严格开展地质勘察工作，勘察内容是否存在缺失，并导致较大质量及安全隐患 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-4-11 |  | 地质勘察深度不足 |  | 地质勘察深度达不到项目建设要求，并影响后续建设工作的进度及质量 |  | 10-20分/次 |  | 由省级行业主管部门组织的单次审查、验收或检查为一次。具体扣分分值根据勘察深浅程度确定 |  | 单次审查范围调整为省级审查；根据勘察深浅程度进行扣分，分数调整为10-20分/次。 |  |
|  |  |  | GLSJ2-4-12 |  | 提供虚假地质勘察资料 |  | 地质勘察资料全部或部分不是来自于实地地质勘察工作，存在资料捏造等问题 |  | 10-15分/次 |  | 考核地质勘察资料是否存在造假情况，并根据可能产生的不良影响的严重程度酌情扣分 |  | 将本项违规行为按照严重程度进行选择性扣分，分数调整为10-15分/项次。 |  |
|  | 其他失信行为（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-5） |  | GLSJ2-5-1 |  | 违规谋取非法利益 |  | 在设计或设计变更工作中，为谋取非法利益与项目相关利益方串通，进行非项目自身建设需要的设计或设计变更工作 |  | 30分/次 |  | 考核是否存在非项目自身建设需要且导致项目投资额显著增加或可能引发项目质量及安全风险的设计或设计变更行为 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-5-2 |  | 设计文件采用勘察成果不完整 |  | 设计文件未完全体现勘察主要成果，地质勘察与设计结合程度低相互矛盾，并因此而导致项目建设投资额增加或存在一定质量及安全隐患 |  | 10-20分/次 |  | 考核设计文件与勘察主要成果存在不相符的内容及原因。若无正当合理理由，部分不相符扣10分，严重不相符扣20分 |  | 与2-5-2内容合并调整，将“地质勘察成果未利用”修改为“设计文件未采用或部分采用勘察主要成果”；分数调整为10-20分/次 |  |
|  |  |  | GLSJ2-5-3 |  | 设计单位指定建筑材料生产厂家、供应商 |  | 设计单位非出于项目建设自身必需原因，在设计文件中明确指定相关供应商，或通过设定非必要条件排除其他供应商 |  | 10分/次 |  | 考核在设计文件中明确指定的相关供应商是否为项目建设所需的唯一选择 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ2-5-4 |  | 发生廉政事件但未触犯刑事法律 |  | 设计方发生与项目建设相关的行贿、受贿、贪污等廉政问题，但事件未达到刑事处罚标准 |  | 10分/次 |  | 考核设计工作中是否存在与项目建设工作相关且影响项目建设工作推进的廉政事件 |  | 根据反馈意见，提升本项重要性，分数调整为10分/次。 |  |
|  |  |  | GLSJ2-5-5 |  | 勘察设计未落实（可操作性低，建议删除） |  | 设计方未能按照勘察设计要求严格落实 |  | 6分/次 |  | 对照勘察设计工作大纲及实施细则审查勘察设计工作是否已严格落实 |  |  |  |
| 其他行为（行为代码GLSJ3） | 严重失信行为（行为代码GLSJ3-1） |  | GLSJ3-1 |  | 被司法机关认定有行贿、受贿犯罪行为 |  | 设计方发生与项目建设相关的行贿、受贿、贪污等廉政问题，并被司法机关认定构成犯罪 |  | 直接定为D级 |  | 明确设计方存在已被司法机关认定的廉政犯罪行为 |  |  |  |
|  | 其他失信行为（行为代码GLSJ3-2） |  | GLSJ3-2-1 |  | 进行虚假投诉 |  | 设计方对项目相关单位进行无事实根据的虚假投诉 |  | 直接降为D级 |  | 考核设计方的投诉内容是否符合实际情况，单个合同段单次投诉举报为1次 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ3-2-2 |  | 信用评价弄虚作假 |  | 设计方以不正当手段骗取较高信用等级 |  | 20分/次 |  | 考核信用评价得分是否与设计方实际情况相符 |  | 根据反馈意见，提升本项重要性，分数进行调整。 |  |
|  |  |  | GLSJ3-2-3 |  | 在资质延续、变更等过程中弄虚作假 |  | 在各层级资质申报、延续、变更等过程中，存在提供虚假材料、伪造工作业绩、隐瞒重大问题等行为 |  | 10分/次 |  | 省级部门认定的，在相应省份省级综合评价中扣除；国务院行业主管部门认定的，在全国综合评价中扣除；单个人员、设备、业绩等信息为1项 |  | 根据反馈意见，提升本项重要性，分数进行调整。 |  |
|  |  |  | GLSJ3-2-4 |  | 填报向社会公布的信息存在弄虚作假 |  | 设计单位在填报省级及以上交通运输主管部门要求向社会公布的信息时，存在弄虚作假行为 |  | 10分/次 |  | 在相应省份省级综合评价或全国综合评价中扣除，单个人员、设备、业绩等信息为1项 |  | 根据反馈意见，提升本项重要性，分数进行调整。 |  |
|  |  |  | GLSJ3-2-5 |  | 被国务院交通运输主管部门通报批评 |  | 设计单位因设计相关工作被国务院交通运输主管部门正式通报批评 |  | 15分/次 |  | 在全国综合评价中扣除 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ3-2-6 |  | 被省级交通运输主管部门通报批评 |  | 设计单位因设计相关工作被省级交通运输主管部门正式通报批评 |  | 10分/次 |  | 在相应省份省级综合评价中扣除 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ3-2-7 |  | 被设区的市级交通运输主管部门通报批评 |  | 设计单位因设计相关工作被设区的市级交通运输主管部门正式通报批评 |  | 5分/次 |  | 在相应省份省级综合评价中扣除 |  |  |  |
|  |  |  | GLSJ3-2-8 |  | 其他被认为失信的行为 |  | 由省级交通运输主管部门根据本地实际情况在实施细则中增加，行为代码可顺延。 |  | 2-10分 |  | 根据具体行为判断失信严重程度 |  |  |  |
| 备注：履约行为检查一般每半年开展一次，检查结果以正式书面文件为准。除以项次扣分的行为外，一种行为在单个合同段的同次检查中原则上不重复扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件3  公路施工企业信用评价标准

| 评定内容 |  | 行为代码 | 失信行为 | 行为认定标准 | 行为等级和 扣分标准 | 现场考核方式方法 | 条文说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSG1） |  | GLSG1-1 | 超越资质 | 通过资质挂靠、借用其他单位资质证书等承揽工程 | 直接定为D级 | 调查施工方承揽工程是否在其资质许可范围内 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG1-2 | 出借资质 | 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 | 直接定为D级 | 调查施工方资质是否属于中标单位 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG1-3 | 串通投标 | 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标 | 直接定为D级 | 调查了解施工方是否存在串标行为 |  |
|  |  | GLSG1-4 | 投标行贿 | 投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标 | 直接定为D级 | 调查了解施工方是否存在行贿行为 |  |
|  |  | GLSG1-5 | 违规投标 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标 | D级延期半年/次 | 调查禁止投标期内是否有投标行为 |  |
|  |  | GLSG1-6 | 虚假材料中标 | 1.资审材料或投标文件虚假骗取中标资格的 2.以其他违法形式骗取中标资格的 | 直接定为D级 | 调查是否存在使用虚假材料中标的行为 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生。 |
|  |  | GLSG1-7 | 虚假材料未中标 | 1.资审材料或投标文件虚假骗取中标资格未中标的 2.以其他违法形式骗取中标资格但未中标的 | 30分/次 | 调查是否存在使用虚假材料未中标的行为 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG1-8 | 虚假投诉举报 | 故意捏造事实、仿造证明材料，虚假恶意投诉的违法违规行为 | 直接定为D级 | 调查是否存在虚假投诉举报行为 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG1-9 | 放弃中标 | 中标后无正当理由放弃中标（经核实确因评标时间过长，材料价格上涨过快造成成本价发生较大变化的除外） | 20分/次 | 调研放弃中标原因 |  |
|  |  | GLSG1-10 | 放弃中标且未告知 | 非招标人或招标文件原因放弃投标，未提前书面告知招标人 | 中标后放弃30分/次，中标前放弃20分/次 | 调查放弃中标原因，未告知原因 |  |
|  |  | GLSG1-11 | 无故拖延合同 | 无正当理由拖延合同签订时间 | 20分/次 | 调查无正当理由拖延合同 |  |
|  |  | GLSG1-12 | 其他投标失信行为 | 其他被认为失信的投标行为。省级交通运输主管部门根据本地实际情况在实施细则中增加，但不能超过部最高分标准。 | 15-20分 | 调查核对是否存在其他失信投标行为 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLSG2） | 严重失信行为（行为代码GLSG2-1） | GLSG2-1-1 | 中标合同转包、全部分包 | 1.中标人向他人转让中标项目 2.将中标项目肢解后分别向他人转让 3.将合同段全部工作内容肢解后分别分包 | 直接定为D级 | 调查是否存在合同转让、全部分包行为 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG2-1-2 | 发生重大质量安全责任事故 | 国家有关法律法规明确的重大质量或重大及以上安全生产责任事故标准 | 直接定为D级 | 复核重大安全责任事故情况 |  |
|  |  | GLSG2-1-3 | 质量检查不合格 | 经质监机构鉴定合同段工程质量不合格， 或施工管理综合评价为差 | 直接定为D级 | 核查质检机构鉴定证明材料或施工管理综合评价材料 |  |
|  |  | GLSG2-1-4 | 严重破坏 环境 | 造成生态环境破坏 或乱占土地，造成严重影响 | 直接定为D级 | 核查省级及以上环保部门出具的环境影响证明材料 |  |
|  |  | GLSG2-1-5 | 发生较大安全责任事故 | 国家法律法规明确的较大安全生产责任事故标准 | 20分/次 | 根据国家认定标准，核查事故等级 |  |
|  | 人员、设备到位（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-2） | GLSG2-2-1 | 无故不进场 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 2分/延迟10日 | 是否按要求进场施工，核查相关施工证明文件或台账记录 |  |
|  |  | GLSG2-2-2 | 负责人员未到位 | 1.项目经理、技术负责人等未按投标承诺到位 2.在施工期间更换人员资格降低 3.未经批准擅自更换 | 3分/人次 | 是否按要求进场，核查相关施工证明文件或台账记录 | 将此类行为归入“严重不良行为”加大扣分力度 |
|  |  | GLSG2-2-3 | 安全人员未到位 | 1.安全员未按投标承诺到位，或无正当理由更换 2.其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换 | 0.5分/人次 | 是否按要求进场，核查相关证明文件或台账记录 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生。 |
|  |  | GLSG2-2-4 | 管理人员、技术人员未到位 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 0.2分/人次 | 是否按要求进场，核查相关证明文件或台账记录 |  |
|  |  | GLSG2-2-5 | 设施设备未到位 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 0.5—1分/台套 | 是否按要求施工，核查相关证明文件或台账记录 |  |
|  |  | GLSG2-2-6 | 未持证上岗 | 有关持证人员未按要求持证上岗 | 1分/人次 | 是否持证上岗，核查相关资格证书和台账记录 |  |
|  |  | GLSG2-2-7 | 不合规签订合同 | 未按规定签订劳务用工合同 | 2分/次 | 核查相关劳务合同原件 |  |
|  | 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码GLSG2-3） | GLSG2-3-1 | 拒绝或阻碍督查 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作 | 直接定为D级 | 根据投诉或有关记录 |  |
|  |  | GLSG2-3-2 | 未开展专业培训 | 未对职工进行公路建设市场信用评价 专项教育和培训 | 0.5分/人次 | 核查相关台账、走访抽查相关人员 | 将未开展专业培训的内容细化 |
|  |  | GLSG2-3-3 | 制度体系不健全 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 3分 | 核查相关证明材料 |  |
|  |  | GLSG2-3-4 | 预防措施不健全 | 重大风险源施工预防措施不健全、设施设备不齐备、管理不健全等 | 2分/次 | 核查相关制度文件材料 | 全面考虑防护措施不健全的行为，避免出现遗漏 |
|  |  | GLSG2-3-5 | 未建立登记制度 | 未建立工程质量责任登记制度 | 8分 | 核查相关材料或台账 |  |
|  |  | GLSG2-3-6 | 建筑材料不合格 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 10分/次 | 核查相关质检证明材料是否齐全 |  |
|  |  | GLSG2-3-7 | 未按规定施工 | 1.不按设计图纸施工 2.不按施工技术标准、规范施工 | 8分/次 | 核查施工设计、标准等材料与台账等 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG2-3-8 | 未经监理签认或不执行相关指令 | 1.未经监理签认进入下道工序或分项工程 2.未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装 3.监理下达停工指令拒不执行 | 3分/次 | 核查相关证明材料、监理台账记录等 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG2-3-9 | 检验检测不合规 | 1.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验 2.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用 3.工程检查中抽测实体质量不合格 | 5分/次 | 核查检验检测证明材料、台账记录等 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG2-3-10 | 材料使用不合规 | 施工过程中偷工减料 原材料堆放混乱，对使用质量造成较大影响 | 5分/次 | 核查现场台账记录等 | 认定标准合并或完善，避免重复、多扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG2-3-11 | 质量问题整改不到位 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 3分/次 | 核查整改情况或记录 |  |
|  |  | GLSG2-3-12 | 施工事故 | 因施工原因发生一般质量责任事故 | 15分/次 | 核查事故等级 |  |
|  |  | GLSG2-3-13 | 现场管理混乱 | 施工现场管理混乱、场地交叉作业等 | 2分/次 | 核查台账记录 | 细化评定标准、减少重复扣分。 |
|  |  | GLSG2-3-14 | 内业材料不合规 | 内业资料不全或不规范； 竣工资料不全或不规范等 | 1-2分 | 核查相关内业资料或相关证明材料 | 单设“竣工资料管理”相应扣分标准。 |
|  |  | GLSG2-3-15 | 工地试验室不合规 | 工地试验室不符合要求 | 1-3分 | 核查工地试验室试验标准是否合规 |  |
|  |  | GLSG2-3-16 | 数据虚假 | 试验检测数据或内业资料虚假 | 5分/次 | 抽查检查试验检测数据、权威机构出具证明等 |  |
|  |  | GLSG2-3-17 | 延误工期 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 1分/延迟十日 | 核查施工台账、合同 |  |
|  |  | GLSG2-3-18 | 完工未达到质量要求 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分 | 核查质量标准以及相关证明材料 |  |
|  |  | GLSG2-3-19 | 未合规验收 | 不配合业主进行交工验收 | 3分/次 | 核查是否有验收证明材料 |  |
|  |  | GLSG2-3-20 | 不履约保修 | 不履行合同约定的保修义务 | 直接定为D级 | 核查是否履行保修义务，不保修投诉 | 对不履行保修义务的可以直接评定为D级，对拖延履行保修义务的提高扣分标准。 |
|  |  | GLSG2-3-21 | 拖延保修 | 拖延履行合同约定的保修义务 | 12分 | 核查是否存在保修拖延投诉 |  |
|  | 财务管理（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-4） | GLSG2-4-1 | 财务制度不健全 | 财务管理制度不健全、不规范 | 5-8分/次 | 核查相关材料制度材料 |  |
|  |  | GLSG2-4-2 | 财务台账不健全 | 财务管理混乱，管理台帐不完备 | 5分/次 | 核查相关材料制度、台账 |  |
|  |  | GLSG2-4-3 | 工程变更弄虚作假 | 工程变更不按规定要求弄虚作假 | 6分/次 | 核查台账等 |  |
|  |  | GLSG2-4-4 | 虚假计量 | 虚假计量 | 5分/次 | 核查台账等 |  |
|  |  | GLSG2-4-5 | 流动资金不满足要求 | 按合同甲方资金保障到位情况下，施工方流动资金不能满足工程建设 | 5分/次 | 核查流动资金情况 |  |
|  |  | GLSG2-4-6 | 挪用工程款 | 挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响 | 10分/次 | 调查是否存在挪用工程款现象 |  |
|  |  | GLSG2-4-7 | 拖欠款项 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响 | 0.5分/次 | 调查或抽查是否存在拖欠款项情况 |  |
|  | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GLSG2-5） | GLSG2-5-1 | 未签安全生产合同 | 因施工企业原因未签订安全生产合同 | 3分 | 核查是否有安全生产合同 |  |
|  |  | GLSG2-5-2 | 安全生产规章制度不健全 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系 | 1-3分 | 核查安全生产制度文件 |  |
|  |  | GLSG2-5-3 | 不合规上岗 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作 | 3分/次 | 核查是否开展培训等 |  |
|  |  | GLSG2-5-4 | 未培训或告知安全事项 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 2分/次 | 核查台账记录和培训通知文件等 |  |
|  |  | GLSG2-5-5 | 安全标识和消防设备不合规 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 | 核查现场安全标识、消防设备等 |  |
|  |  | GLSG2-5-6 | 防护用具和服装不齐备 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 1分/次 | 核查现场防护用具是否齐全 |  |
|  |  | GLSG2-5-7 | 违法违规使用不合格工艺、设备 | 1.特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用 2.使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 3.使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 5分/次 | 核查相关设施设备的检验检测证书等 |  |
|  |  | GLSG2-5-8 | 安全管理不合规 | 储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理 | 4分/次 | 核查安全管理制度证明材料 |  |
|  |  | GLSG2-5-9 | 重大安全管理制度缺乏 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案 | 4分/次 | 核查重大危险源台账记录， 应急预案等。 |  |
|  |  | GLSG2-5-10 | 未安排专门安全管理人员到岗 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理 | 3分/次 | 核查、抽查专职管理人员到岗情况，核查台账记录 |  |
|  |  | GLSG2-5-11 | 安全生产不合规定 | 1.两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动 2.因自身原因未签订安全生产管理协议 3.未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 3分/次 | 核查安全生产作业台账或 相关管理规定 |  |
|  |  | GLSG2-5-12 | 施工现场安全不合规 | 1.储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内 2.与员工宿舍的距离不符合安全要求 3.施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口 4.封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 | 3分/次 | 核查施工现场安全管理是否合规 |  |
|  |  | GLSG2-5-13 | 人员违反安全规定 | 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 | 调查人员安全管理规矩和 操作规程情况 |  |
|  |  | GLSG2-5-14 | 未及时报告安全事故 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 5分/次 | 核查安全事故处罚决定或 相关台账记录 |  |
|  |  | GLSG2-5-15 | 主要负责人未及时组织施救 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿 | 15分/次 | 核查安全事故处罚决定或 相关台账记录 |  |
|  |  | GLSG2-5-16 | 挪用安全所需费用 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用 | 2分/次 | 调查安全费用使用情况等 |  |
|  |  | GLSG2-5-17 | 未进行安全技术交底 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 | 2分/次 | 核查台账记录 |  |
|  |  | GLSG2-5-18 | 未采取安全措施 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 1分/次 | 核查具体安全施工措施情况 |  |
|  |  | GLSG2-5-19 | 违规搭建建筑物 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 3分/次 | 核查是否有违规建筑物 |  |
|  |  | GLSG2-5-20 | 未编制施工方案 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果 | 2分/次 | 核查是否编制了施工方案 |  |
|  |  | GLSG2-5-21 | 未采取防护措施 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 | 2分/次 | 核查是否采取防护措施 |  |
|  |  | GLSG2-5-22 | 施工前安全检查不合规 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 | 2分/次 | 核查施工前设施设备检验情况或 台账记录等 |  |
|  |  | GLSG2-5-23 | 违规操作施工设备设施 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 10分/次 | 核查施工现场所有人员的资质证明、台账记录等 |  |
|  |  | GLSG2-5-24 | 安全生产 许可资格 不合规 | 1.未取得安全生产许可证擅自进行生产 2.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产 3.逾期仍不办理延期手续，继续进行生产 4.使用伪造的安全生产许可证 | 15分/次 | 核查施工现场所有企业、主要人员的资质证明、台账记录等 |  |
|  |  | GLSG2-5-25 | 安全管理整改不到位 | 1.多次整改仍然存在安全问题 2.对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 10分/次 | 核查整改记录、情况等 |  |
|  |  | GLSG2-5-26 | 安全作用区不合规 | 1.在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告 2.施工单位擅自扩大安全作业区范围 | 4分/次 | 核查作业区核准公告证明材料和作业区范围是否在规定范围内 |  |
|  |  | GLSG2-5-27 | 安全设施或应急预案不合规 | 1.施工现场防护不到位，存在较大安全隐患 2.未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 | 2分/次 | 核查是否有应急预案或防护 |  |
|  |  | GLSG2-5-28 | 发生一般安全事故 | 发生一般安全生产责任事故 | 10分/次 | 核对事故等级 |  |
|  |  | GLSG2-5-29 | 未办理保险 | 未办理施工现场人员工伤、人身意外伤害等保险 | 5分/次 | 核对保险证明材料 |  |
|  | 社会责任（满分10，扣完为止。行为代码GLSG2-6） | GLSG2-6-1 | 破坏生态环境 | 1.在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石，8分/次 2.施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放，3分/次 3.施工中破坏生态环境，3分/次 4.施工过程中造成水土流失，不进行治理，4分/次 | 分项 | 调查施工台账记录、环评、废气废水排放情况等 |  |
|  |  | GLSG2-6-2 | 施工外部 环境 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 3分/次 | 现场核查施工外部环境条件 |  |
|  |  | GLSG2-6-3 | 据不执行应急任务 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务 | 10分/次 | 调查是否能执行紧急任务 |  |
|  |  | GLSG2-6-4 | 违规占用土地 | 1.乱占土地、草场 2.临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状 | 4分/次 | 调查是否违规占用土地等 |  |
|  |  | GLSG2-6-5 | 未签或违反廉政合同 | 1.未按要求签订廉政合同 2.违反廉政合同 | 5分/次 | 核查是否签约或者违反相关廉政规定 |  |
| 其它行为（行为代码GLSG3） |  | GLSG3-1 | 被司法机关处罚 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 | 核查司法处罚相关证明材料 |  |
|  |  | GLSG3-2 | 虚假填报 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的 | 3分/次 | 调查、抽查相关信息填报情况 |  |
|  |  | GLSG3-3 | 骗取信用 评级 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 4分/次 | 调查信用等级相关材料、投诉举报等 |  |
|  |  | GLSG3-4 | 恶意拖欠 欠款 | 1.恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行 2.因拖欠问题造成5人以上群体事件或不良社会影响 | 1.直接降为D级. 2. 10分/次 | 调查司法执行相关证明材料、投诉举报等 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG3-5 | 被通报 批评 | 1.被设区的市级交通运输主管部门通报批评，2分/次(在企业总分扣除) 2.被省级交通运输主管部门通报批评，3分/次(在企业总分扣除) 3.被国务院交通运输主管部门通报批评，5分/次(在企业总分扣除) | 分项 | 调查是否在相关通报批评的通知中、投诉举报中等 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLSG3-6 | 其他被认为失信的行为 | 被国家或交通运输主管部门认定的其他失信的行为 | 1-5分 | 核查相关信用信息平台中是否存在其他失信记录、台账记录等 |  |

- 附件4  公路监理企业信用评价标准

| 评价内容 |  | 行为代码 | 失信行为 | 行为认定标准 | 信用等级或扣分标准 | 现场考核方式方法 | 条文说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为（满分100，扣完为止。行为代码GLJL1） |  | GLJL1-1 | 出借监理企业资质的 | 出借监理企业资质，监理企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义投标 | 直接定为D级 | 属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十三条、第六十七条规定的情节严重行为。 |  |
|  |  | GLJL1-2 | 以他人名义或弄虚作假进行投标的 | 以他人名义或弄虚作假进行投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，或串标、围标的 | 直接定为D级 | 属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十三条、第六十七条规定的情节严重行为。 |  |
|  |  | GLJL1-3 | 无正当理由放弃中标的 | 监理企业中标后无正当理由放弃中标的 | 在全国信用评价总分中扣5分/次 | 放弃中标认定书 |  |
|  |  | GLJL1-4 | 超越资质 | - 1.企业许可资质与实际承揽业务范围不匹配 2.通过资质挂靠、借用其他单位资质证书等承揽业务工程 3.不符合具体工程招标文件要求 | 直接定为D级 | 调查监理方承揽业务是否在其资质许可范围内 | 将属于一类的行增加超越资质承揽业务失信行为 |
|  |  | GLJL1-5 | 虚假投诉举报 | 故意捏造事实、仿造证明材料，虚假恶意投诉的违法违规行为 | 直接定为D级 | 调查是否存在虚假投诉 举报行为 | 将属于一类的行为认定标准合并或完善，避免重复、多重扣分等情况发生 |
|  |  | GLJL1-6 | 其他失信投标行为 | 其他被认为失信的投标行为。省级交通运输主管部门根据本地实际情况在实施细则中增加，但不能超过部最高分标准 | 1—10分 | 调查核对是否存在其他失信投标行为 |  |
| 履约 行为（满分100，扣完为止。GLJL2） | 严重不良行为（行为代码GLJL2-1） | GLJL2-1-1 | 分包、转包 | 监理单位在中标监理项目后分包转包监理工作 | 直接定为D级 | 收取费用，将全部或部分监理业务转让给其他单位或个人 |  |
|  |  | GLJL2-1-2 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理企业负有主要责任的 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理企业负有主要责任的 | 直接定为D级 | 查看事故鉴定报告 | 明确事故等级划分标准 |
|  |  | GLJL2-1-3 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理企业负有责任的 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理企业负有责任的 | 20分∕次 | 查看事故鉴定报告 |  |
|  | 质量、安全生产、环保监理（行为代码GLJL2-2） | GLJL2-2-1 | 将不合格的单位、分部、分项工程、工序按照合格签字的 | - 1.将不合格的单位、分部、分项工程、工序按照合格签字的； 2.审核签认不合格分部工程和单位工程的质量检验通过评定； 3.审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的不合格工程项目进行质量检查并通过 | 15分∕次 | - 监理台账； - 确认书 |  |
|  |  | GLJL2-2-2 | 将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格 签字的 | 10分∕次 | 1.监理台账； 2.确认书； 3.环境评价书、环保质量评定书 |  |
|  |  | GLJL2-2-3 | 一般质量事故或安全生产责任事故 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中，监理企业 负有责任的 | 10分/次 | 事故鉴定报告 |  |
|  |  | GLJL2-2-4 | 监理问题未整改、整改不及时或经整改达不到要求的 | 对交通运输主管部门或质量监督机构检查（督查）提出的监理问题 未整改、 整改不及时或经整改达不到要求的 | 5分/次 | 1.根据整改通知单，逐项核对整改报告的整改情况 - 落实表； - 2.整改报告 |  |
|  |  | GLJL2-2-5 | 未按规定进行审批 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案、安全施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的 | 5分/次 | 查看监理台帐和内业资料 | 查看内业资料工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。否则，根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定，监理应承担相应的责任。 |
|  |  | GLJL2-2-6 | 未按规定进行验收 和质量评定 | 未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的 | 5分/次 | 1.中间交工验收报告 2.质量评定报告； |  |
|  |  | GLJL2-2-7 | 数据资料造假 | 存在假数据、假资料问题的 | 1-2分∕次 | 1.核查监理台帐及相关内业资料、证明材料， |  |
|  |  | GLJL2-2-8 | 工程项目出现质量问题，不能及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 1-2分/项·次 | 1.监理台账，内业资料或相关证明材料； 2整改报告 |  |
|  |  | GLJL2-2-9 | 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的 | 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的 | 1-2分/次 | 1.查监理台帐、内业资料及证明材料， |  |
|  | 费用监理（行为代码GLJL2-3） | GLJL2-3-1 | 工程量计量不准确的 | 工程量计量超计、漏计、重计 | 1-2分/次 | 核查内业资料、计量台账 |  |
|  | 进度监理（行为代码GLJL2-4） | GLJL2-4-1 | 进度监管不及时 | 由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 1-2分/次 | 核查内业资料相关证明材料 |  |
|  | 人员设备到 位（行为代码GLJL2-5） | GLJL2-5-1 | 企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作的 | 企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作的 | 5分∕人次 | 通过公路建设市场信用信息管理系统查看监理工程师证书等证明材料；核查人证是否相符 |  |
|  |  | GLJL2-5-2 | 监理人员使用虚假职业资格证书从事监理工作的 | 监理人员使用虚假职业资格证书从事监理工作的 | 5分∕人次 | 监理工程师证书（同上） |  |
|  |  | GLJL2-5-3 | 监理人员有吃拿卡要行为的 | 监理人员有吃拿卡要行为的 | 5分∕人次 | 监理日志，投诉举报处理结果或其他认定材料 |  |
|  |  | GLJL2-5-4 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理。 1.未按承诺到位 2.监理期间更换人员，资格降低 3.未经批准擅自更换人员 | 1关键人员未到岗扣5分/人次；2.关键人员变更、换人一次扣2分/人次 | 监理日志，投诉举报处理结果或其他认定材料 |  |
|  |  | GLJL2-5-5 | 派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理、未在中标监理企业从业登记的； | 派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理、 未在中标监理企业从业登记的； | 5分/人次 | 通过公路建设市场信用信息管理系统查询 |  |
|  |  | GLJL2-5-6 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师在中标监理企业从业登记的人数不足合同约定监理工程师总人数70%的 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师在中标监理企业从业登记的人数不足合同约定监理工程师总人数70%的 | 每少1人，扣1分/人次，累计不超过10分 | 通过公路建设市场信用信息管理系统查询 |  |
|  |  | GLJL2-5-7 | 未经业主许可调换总监、副总监、驻地监理、 总监代表的 | 未经业主许可调换总监、副总监、驻地监理、总监代表的 | 5分/人次 | 监理日志 |  |
|  |  | GLJL2-5-8 | 实际到岗监理工程师业绩登记不足合同约定50%的 | 实际到岗监理工程师不足合同约定50%的 | 1分/人次，累计不超过5分 | 通过公路建设市场信用信息管理系统查询 | 监理工程师执业资格考试于2015年停止考试，招标过程中未明确约定可以使用住建部监理工程师证书投标。建议由各省质监机构组织培训考核，颁发考核合格证书（省内使用），以解决人员履约的矛盾。 |
|  |  | GLJL2-5-9 | 监理工地试验室未经质量监督机构备案实际工作中不满足备案要求的 | 监理工地试验室未经质量监督机构备案实际工作中不满足备案要求的 | 3分/次 | 质监机构（部门）的备案意见等证明材料 |  |
|  |  | GLJL2-5-10 | 监理工程师同时在2个及以上公路项目从业的 | 监理工程师同时在2个及以上公路项目 从业的 | 2分/人次 | 查询公路建设市场信用信息管理系统及有关证明材料 |  |
| 其他行为（满分100，扣完为止。行为代码GLJL3） |  | GLJL3-1 | 监理企业恶意拖欠监理人员工资及相关费用 | 1.恶意拖欠监理人员工资及相关费用被司法机关强制执行; 2.因拖欠问题造成群体事件或不良 社会影响 | 5分/次 在企业总分中扣除 | 调查司法执行相关证明材料、投诉举报等 | 将此项条款作为监理企业信用评价标准。 业主收到针对监理企业的投诉 |
|  |  | GLJL3-2 | 骗取信用评级 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 4分/次 在企业总分中扣除 | 调查信用等级相关材料、投诉举报等 |  |
|  |  | GLJL3-3 | 监理企业应申请评价而拒绝申请 评价的 | 监理企业应申请评价而拒绝申请 评价的 | 直接定为D级 | 查看信用评价等有关资料 |  |
|  |  | GLJL3-4 | 被交通运输部 通报批评的 | 被交通运输部 通报批评的 | 直接定为D级 | 查询网站、公开媒体 |  |
|  |  | GLJL3-5 | 在申请资质许可、定期检验、资质延续及变更等过程中存在企业业绩弄虚作假的 | 在申请资质许可、定期检验、资质延续及变更等过程中存在企业业绩弄虚作假的 | 发现一次，在全国信用等级降一级 | 查询网站、公开媒体 |  |
|  |  | GLJL3-6 | 监理企业在资质许可、资质延续、定期检验等过程中，存在监理工程师业绩等虚假的 | 监理企业在资质许可、资质延续、定期检验等过程中，存在监理工程师业绩等 虚假的 | 2分/人次 在全国信用评价 总分中扣 | 查询网站、公开媒体 |  |
|  |  | GLJL3-7 | 监理企业根据交通运输主管部门要求填报向社会公布的信息存在虚假的 | 监理企业根据交通运输主管部门要求填报向社会公布的信息 存在虚假的 | 3分/次 在全国信用评价 总分中扣 | 查看相关文件 |  |
|  |  | GLJL3-8 | 被省级交通运输主管部门通报批评或 行政处罚的 | 被省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 10分/次 | 查看相关文件 |  |
|  |  | GLJL3-9 | 被省级质量监督机构（部门）或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 被省级质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或 行政处罚的 | 5分/次 | 查询省级交通运输信用发布官网、省级交通运输行政处罚发布官网 |  |
|  |  | GLJL3-10 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 一般扣1分 较重扣2分； 严重扣3分； 特别严重扣5分/次 | 查询地（市）级交通运输、质量监督官网 |  |

- 附件5  公路建设材料供应商信用评价标准

| 评定内容 |  | 行为代码 | 失信行为 | 行为认定标准 | 行为等级和扣分标准 | 现场考核方式方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为（满分100，扣完为止。行为代码GLCL1) |  | GLCL1-1-1 | 违法转包 | 将中标合同转让或将承包的材料供应转包。 | 直接定为D级 | 核查材料供应合同等证明材料 |
|  |  | GLCL1-1-2 | 出借或借用资质 | 出借企业资料，允许其他单位或个人以本单位名义投标；借用他人企业资料承接材料供应合同 | 直接定为D级 | 核查有关部门认定材料 |
|  |  | GLCL1-1-3 | 串通投标 | 与招标人或与其他投标人串通投标，存在围标、串标等行为。 | 直接定为D级 | 核查有关部门认定材料 |
|  |  | GLCL1-1-4 | 投标行贿 | 投标中有行贿行为。 | 直接定为D级 | 核查有关部门认定材料 |
|  |  | GLCL1-1-5 | 放弃中标 | 中标后无正当理由放弃中标。 | 直接定为D级 | 调查放弃中标原因 |
|  |  | GLCL1-1-6 | 虚假材料中标 | 资审材料或投标文件虚假，或以其他违法形式骗取中标资格的。 | 直接定为D级 | 核查资审材料或投标文件等相关文件 |
|  |  | GLCL1-1-7 | 虚假材料未中标 | 资审材料或投标文件虚假未中标。 | 30分/次 | 核查资审材料或投标文件等相关文件 |
|  |  | GLCL1-1-8 | 虚假投诉举报 | 故意捏造事实、仿造证明材料，虚假恶意投诉的违法违规行为 | 20分/次 | 调查是否存在虚假投诉举报行为 |
|  |  | GLCL1-1-9 | 重复投标 | 对同一合同段递交多份资格预审申请文件或投标文件 | 10分/次 | 调查是否存在重复投标现象 |
|  |  | GLCL1-1-10 | 无正当理由放弃中标且未告知 | 非招标人或招标文件原因放弃投标，并未提前书面告知招标人 | 5分/次 | 调查放弃中标原因，未告知原因 |
|  |  | GLCL1-1-11 | 未及时反馈 | 1.未按时确认补遗书等招标人发出的通知 2.不及时反馈评标澄清 | 5分/次 | 调查是否及时反馈，未及时反馈原因 |
|  |  | GLCL1-1-12 | 无故拖延合同 | 无正当理由拖延合同签订时间 | 10分/次 | 调查无正当理由拖延合同 |
|  |  | GLCL1-1-13 | 禁止期内参与投标 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标。 | 直接定为D级 | 调查投标人是否处于投标禁止期 |
|  |  | GLCL1-1-14 | 其他失信投标行为 | 其他被认为失信的投标行为。省级交通运输主管部门根据本地实际情况在实施细则中增加，但不能超过部最高分标准。 | 10分/次 | 调查核对是否存在其他失信投标行为 |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLCL2) | 严重不良行为（行为代码GLCL2-1) | GLCL2-1-1 | 供应商或厂家偷换材料 | 供应商或厂家偷换材料品牌；供应商投标中承诺材料等的生产地，中标后非投标承诺生产地的。 | 直接定为D级 | 现场核查 |
|  |  | GLCL2-1-2 | 重大质量、安全责任事故 | 因供应的材料质量缺陷造成在建项目发生重大及以上质量、安全责任事故或社会公共事件，造成严重严重后果的。 | 直接定为D级 | 事故调查报告等认定材料 |
|  |  | GLCL2-1-3 | 严重破坏环境 | 因材料生产供应等环节造成生态环境破坏或乱占土地，造成较大社会影响。 | 直接定为D级 | 事故调查报告等认定材料 |
|  |  | GLCL2-1-4 | 骗取材料款 | 材料在供应过程中与施工单位串通，虚构材料供应数量，骗取材料款或倒卖材料 | 直接定为D级 | 相关认定文件 |
|  |  | GLCL2-1-5 | 材料供应违法转包 | 将承包的材料供应转包,转包指投标品牌与实际供应品牌不一致，按规定报批的除外。 | 直接定为D级 | 调查实际供应品牌与投标品牌是否一致 |
|  | 人员、设备到位（满分10，扣完为止。 行为代码GLCL2-2) | GLCL2-2-1 | 无正当理由不按规定进场 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 5分/延迟十日 | 是否按要求进场，核查相关证明文件或台账记录 |
|  |  | GLCL2-2-2 | 主要材料供应管理人员未到位 | 主要材料供应管理人员未按投标承诺到位，或在材料供应期间未经批准擅自更换，或经批准更换但所更换的人员资质降低。 | 5分/人次 | 是否按要求进场，核查相关证明文件或台账记录 |
|  | 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码GLCL2-3) | GLCL2-3-1 | 拒绝或阻碍督察 | 不按要求提供资料，拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查的。 | 20分/次 | 根据投诉或有关证明材料 |
|  |  | GLCL2-3-2 | 材料供应不及时 | 因材料供应不及时，影响工程进度的，并对施工单位造成一定经济损失 | 10分/次 | 根据合同条款和材料供应计划等有关证明材料 |
|  |  | GLCL2-3-3 | 未按规定进行材料检验 | 未按规定配合有关单位进行材料取样检验。 | 2分/次 | 核查有关单位出具的材料 |
|  |  | GLCL2-3-4 | 产品资料不全 | 未按规定随车提供材料批次检验报告及出厂合格证，检测报告内容与铭牌不一致。 | 10分/次 | 核查相关证明材料 |
|  |  | GLCL2-3-5 | 未按合同约定或业主要求组织供应材料 | - 不及时配合施工单位及业主进行材料结算。 - 材料进场经有关试验检测机构检测认定，受检指标不合格（以试验检测报告为准）。 - 由于材料有质量问题需退货，造成供应不及时，影响工程进度。 - 材料在运输或在加工过程中拒绝接受材料管理单位或业主的监控的。 - 未按供应计划要求配合施工单位在指定地点卸货的。 | 2-10分/次 | 核查相关证明材料 存在1、4、5情况的，酌情扣除2-5分；存在2、3情况的，酌情扣除5-10分 |
|  |  | GLCL2-3-6 | 虚假证明材料 | 出具虚假出厂质量证明材料。 | 30分/次 | 核查相关质量证明材料 |
|  |  | GLCL2-3-7 | 质量问题整改不到位 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 20分/次 | 核查整改情况或记录 |
|  |  | GLCL2-3-8 | 造成质量问题 | 因材料质量造成质量问题，造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。 | 30分/次 | 核查抽查质量情况以及有关证明材料 |
|  |  | GLCL2-3-9 | 一般质量事故 | 因材料质量造成一般质量事故，造成直接经济损失在20-300万元。 | 40分/次 | 核查事故报告以及有关证明材料 |
|  | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GLCL2-4) | GLCL2-4-1 | 安全责任事故 | 材料进入工地后，未落实安全措施造成安全责任事故的。 | 10分/次 | 核查事故报告以及有关证明材料 |
|  | 社会责任（满分10分，扣完为止。行为代码GLCL2-5） | GLCL2-5-1 | 环保事故 | 材料供应期间，废渣随意堆放或丢弃，造成环境污染或破坏生态环境的。 | 10分/次 | 根据相关部门出具的认定意见 |
|  |  | GLCL2-5-2 | 破坏生态环境 | 临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状的；或造成生态破坏产生较大影响 | 2-5分/次 | 根据相关部门出具的认定意见，根据生态环境破坏严重情况进行扣分 |
|  |  | GLCL2-5-3 | 未签或违反廉政合同 | 1.未按要求签订廉政合同 2.违反廉政合同 | 5分/次 | 核查是否签约或者违反相关廉政规定 |
| 其它行为-失信行为（行为代码GLCL3） |  | GLCL3-1 | 被司法机关认定有行贿、受贿犯罪行为 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 | 核查司法处罚相关证明材料 |
|  |  | GLCL3-2 | 填报向社会公布的信息存在弄虚作假 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的 | 3分/次(在企业总分中扣除) | 调查、抽查相关信息填报情况 |
|  |  | GLCL3-3 | 骗取信用评级 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 4分/次(在企业总分中扣除) | 调查信用等级相关材料、投诉举报等 |
|  |  | GLCL3-4 | 恶意拖欠欠款 | 1.恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行 2.因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响 | 5分/次(在企业总分中扣除) | 调查司法执行相关证明材料、投诉举报等 |
|  |  | GLCL3-5 | 拒绝承担应急任务 | 拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务 | 2分/次(在企业总分中扣除) | 调查是否拒绝参与国家应急抢险任务、核查信用记录等相关资料 |
|  |  | GLCL3-6 | 通报批评 | 1.被市级交通运输主管部门或工程质量监督机构（部门）通报批评，2分/次 2.被省级交通运输主管部门或工程质量监督机构（部门）通报批评，3分/次 3.被国务院交通运输主管部门或工程质量监督机构（部门）通报批评，5分/次 | 2-5分/次(在企业总分扣除) | 调查是否受到相关通报批评 |
|  |  | GLCL3-7 | 其他被认为失信的行为 | 被国家或交通运输主管部门认定的其他失信的行为 | 1-10分 | 核查相关信用信息平台中是否存在其他失信记录、台账记录等 |

- 附件6  公路建设分包商信用评价标准

| 评定内容 |  | 行为代码 | 失信行为 | 行为认定标准 | 行为等级和 扣分标准 | 现场考核方式方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履约行为（满分100，扣完为止。GLFBS2） | 严重失信行为（行为代码GLFBS2-1） | GLFBS2-1-1 | 多层转包、分包 | 1.分包商将分包的全部工程发包给他人的； 2.分包商将分包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的； 3.法律、法规规定的其他转包行为。 | 直接定为D级 | 调查是否存在多层转包、分包行为 |
|  |  | GLFBS2-1-2 | 违法分包 | 1.分包商未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员对分包工程的施工活动实施有效管理的； 2.分包商将工程分包给不具备相应资格的企业或者个人的； 3.分包商以他人名义承揽分包工程的； 4.分包商将分包工程再进行分包的； 5.法律、法规规定的其他违法分包行为。 | 直接定为D级 | 调查是否存在违法分包行为 |
|  |  | GLFBS2-1-2 | 重大安全责任事故 | 依据国家有关法律法规明确的重大质量或重大及以上安全生产责任事故标准，承包工程发生重大安全责任事故。 | 直接定为D级 | 复核重大安全责任事故情况 |
|  |  | GLFBS2-1-3 | 质检不合格 | 经质监机构鉴定合同段工程质量不合格，或施工管理综合评价为差 | 直接定为D级 | 核查质检机构鉴定证明材料或施工管理综合评价材料 |
|  |  | GLFBS2-1-4 | 严重破坏环境 | 造成生态环境破坏或违法违规占用土地，造成较大影响 | 20分/次 | 核查环境影响证明材料 |
|  |  | GLFBS2-1-5 | 较大安全责任事故 | 根据国家法律法规明确的较大安全生产责任事故标准，承包工程发生较大安全责任事故。 | 20分/次 | 根据国家认定标准，核查事故等级 |
|  |  | GLFBS2-1-6 | 违反标准规定 | 违反公路工程建设强制性标准 | 30分/次 | 核查施工标准是否合规 |
|  | 人员、设备到位（满分10，扣完为止。行为代码GLFBS2-2） | GLFBS2-2-1 | 无故不进场 | 签订合同后无正当理由不按合同承诺时间进场 | 2分/延迟十日 | 是否按要求进场施工，核查相关施工证明文件或台账记录 |
|  |  | GLFBS2-2-2 | 负责人员未到位 | 1.项目经理、技术负责人等未按合同承诺到位 2.在施工期间更换人员资格降低 3.未经批准擅自更换 | 4分/人次 | 是否按要求进场，核查相关施工证明文件或台账记录 |
|  |  | GLFBS2-2-3 | 安全人员未到位 | 安全员未按合同承诺到位，或无正当理由更换 | 0.5分/人次 | 是否按要求进场，核查相关证明文件或台账记录 |
|  |  | GLFBS2-2-4 | 管理人员、技术人员未到位 | 主要工程管理、技术人员未按合同承诺到位 项目经理总工2分，专业工程师2分，安全员1分，其他人员0.5分 | 0.2分/人次 | 是否按要求进场，核查相关证明文件或台账记录 |
|  |  | GLFBS2-2-5 | 设施设备未到位 | 主要施工机械、试验检测设备未按合同承诺或工程需要到位 | 0.5分/台套 | 是否按要求施工，核查相关证明文件或台账记录 |
|  |  | GLFBS2-2-6 | 未持证上岗 | 工程技术人员未按要求持证上岗 | 0.5分/人次 | 是否持证上岗，核查相关资格证书和台账记录 |
|  |  | GLFBS2-2-7 | 不合规签订合同 | 未按规定签订劳务用工合同 | 2分/人次 | 核查相关劳务合同原件 |
|  | 质量管理、进度管理（满分50，扣完为止。行为代码GLFBS2-3） | GLFBS2-3-1 | 拒绝阻碍督查 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作 | 直接定为D级 | 根据投诉或有关记录 |
|  |  | GLFBS2-3-2 | 未开展专业培训 | 未对职工进行公路建设市场信用评价 专项教育和培训 | 0.5分/人次 | 核查相关台账、走访抽查相关人员 |
|  |  | GLFBS2-3-3 | 制度体系不健全 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 3分 | 核查相关证明材料 |
|  |  | GLFBS2-3-4 | 预防措施不健全 | 特殊季节施工预防措施不健全、设施设备不齐备、管理不健全等 | 2分/次 | 核查相关制度文件材料 |
|  |  | GLFBS2-3-5 | 未建立登记制度 | 未建立工程质量责任登记制度 | 8分 | 核查相关材料或台账 |
|  |  | GLFBS2-3-6 | 建筑材料不合格 | 1.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 2.分包人依据承包人授权，所采购的主要材料及构、配件等不符合承包人的相关要求。 | 10分/次 | 核查相关质检证明材料是否齐全 |
|  |  | GLFBS2-3-7 | 未按规定施工 | 1.不按设计图纸施工 2.开工前施工图、涉及结构安全的重大设计变更未经审查批准擅自施工的 3.不按施工技术标准、规范施工 4.违反工程质量标准规范或未按图施工，造成质量严重缺陷的； 5.伪造或涂改施工质量、安全技术资料及人员管理资料的； | 8分/次 | 核查施工设计、标准等材料与台账等 |
|  |  | GLFBS2-3-8 | 未经监理签认或不执行相关指令 | 1.未经监理签认进入下道工序或分项工程 2.未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装 3.监理下达停工指令拒不执行 | 3分/次 | 核查相关证明材料、监理台账记录等 |
|  |  | GLFBS2-3-9 | 检验检测不合规 | 1.未对施工材料、构配件、设备进行检验 2.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用 | 5分/次 | 核查检验检测证明材料、台账记录等 |
|  |  | GLFBS2-3-10 | 材料使用不合规 | 施工过程中偷工减料 原材料堆放混乱，对使用质量造成较大影响 | 5分/次 | 核查现场台账记录等 |
|  |  | GLFBS2-3-11 | 抽检不合格 | 工程检查中抽测实体质量不合格 | 6分/次 | 核查、抽查质量情况 |
|  |  | GLFBS2-3-12 | 质量问题 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 核查、抽查质量情况 |
|  |  | GLFBS2-3-13 | 施工事故 | 因施工原因发生一般质量责任事故 | 15分/次 | 核查事故等级 |
|  |  | GLFBS2-3-14 | 质量问题整改不到位 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 5分/次 | 核查整改情况或记录 |
|  |  | GLFBS2-3-15 | 现场管理混乱 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 | 核查台账记录 |
|  |  | GLFBS2-3-16 | 内业资料不合规 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 | 核查相关内业资料或相关证明材料 |
|  |  | GLFBS2-3-17 | 工地试验室不合规 | 工地试验室不符合要求 | 1-3分 | 核查工地试验室试验标准是否合规 |
|  |  | GLFBS2-3-18 | 数据虚假 | 试验检测数据或内业资料虚假 | 5分/次 | 抽查检查试验检测数据、权威机构出具证明等 |
|  |  | GLFBS2-3-19 | 延误工期 | 因分包商原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 1分/延迟十日 | 核查施工台账、合同 |
|  |  | GLFBS2-3-20 | 未达标 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分 | 核查质量标准以及相关证明材料 |
|  |  | GLFBS2-3-21 | 未合规验收 | 不配合中标方进行交工验收 | 3分/次 | 核查是否有验收证明材料 |
|  |  | GLFBS2-3-22 | 不保修 | 不履行保修义务 | 直接定为D级 | 核查是否履行保修义务，不保修投诉 |
|  |  | GLFBS2-3-23 | 拖延保修 | 拖延履行保修义务 | 12分 | 核查是否存在保修拖延投诉 |
|  | 财务管理（满分10，扣完为止。行为代码GLFBS2-4） | GLFBS2-4-1 | 财务制度不健全 | 财务管理制度不健全 | 5-8分/次 | 核查相关材料制度材料 |
|  |  | GLFBS2-4-2 | 财务台账不健全 | 财务管理混乱，管理台帐不完备 | 5分/次 | 核查相关材料制度、台账 |
|  |  | GLFBS2-4-3 | 工程变更弄虚作假 | 工程变更弄虚作假 | 6分/次 | 核查台账等 |
|  |  | GLFBS2-4-4 | 虚假计量 | 虚假计量 | 5分/次 | 核查台账等 |
|  |  | GLFBS2-4-5 | 流动资金不满足要求 | 流动资金不能满足工程建设 | 5分/次 | 核查流动资金情况 |
|  |  | GLFBS2-4-6 | 挪用工程款 | 挪用工程款，造成管理混乱、进度滞后等不良影响 | 10分/次 | 调查是否存在挪用工程款现象 |
|  |  | GLFBS2-4-7 | 拖欠款项 | 因分包商原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响 | 0.5分/次 | 调查或抽查是否存在拖欠款项情况 |
|  | 安全生产（满分20，扣完为止。行为代码GLFBS2-5） | GLFBS2-5-1 | 未签安全生产合同 | 因分包商原因未签订安全生产合同 | 3分 | 核查是否有安全生产合同 |
|  |  | GLFBS2-5-2 | 安全生产规章制度不健全 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系 | 1-3分 | 核查安全生产制度文件 |
|  |  | GLFBS2-5-3 | 不合规上岗 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作 | 3分/次 | 核查是否开展培训等 |
|  |  | GLFBS2-5-4 | 未培训或告知安全事项 | 未对职工进行安全生产教育和培训，或者未如实告知有关安全生产事项 | 2分/次 | 核查台账记录和培训通知文件等 |
|  |  | GLFBS2-5-5 | 安全标识和消防设备不合规 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 | 核查现场安全标识、消防设备等 |
|  |  | GLFBS2-5-6 | 防护用具和服装不齐备 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 1分/次 | 核查现场防护用具是否齐全 |
|  |  | GLFBS2-5-7 | 使用不合格设施设备 | 1.特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用 2.使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 5分/次 | 核查相关设施设备的检验检测证书等 |
|  |  | GLFBS2-5-8 | 违法违规使用工艺、设备 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 6分/次 | 调查是否使用不合规的工艺或设备 |
|  |  | GLFBS2-5-9 | 安全管理不合规 | 储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理 | 4分/次 | 核查安全管理制度证明材料 |
|  |  | GLFBS2-5-10 | 重大安全管理制度缺乏 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案 | 4分/次 | 核查重大危险源台账记录，应急预案等。 |
|  |  | GLFBS2-5-11 | 未安排专门安全管理人员到岗 | 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理 | 3分/次 | 核查、抽查专职管理人员到岗情况，核查台账记录 |
|  |  | GLFBS2-5-12 | 安全生产不合规定 | 1.两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动 2.因自身原因未签订安全生产管理协议 3.未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 3分/次 | 核查安全生产作业台账或相关管理规定 |
|  |  | GLFBS2-5-13 | 施工现场安全不合规 | 1.储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内 2.与员工宿舍的距离不符合安全要求 3.施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口 4.封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 | 3分/次 | 核查施工现场安全管理是否合规 |
|  |  | GLFBS2-5-14 | 人员违法安全规定 | 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 | 调查人员安全管理规矩和操作规程情况 |
|  |  | GLFBS2-5-15 | 未及时报告安全事故 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 5分/次 | 核查安全事故处罚决定或相关台账记录 |
|  |  | GLFBS2-5-16 | 主要负责人未及时组织施救 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿 | 15分/次 | 核查安全事故处罚决定或相关台账记录 |
|  |  | GLFBS2-5-17 | 挪用安全所需费用 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用 | 2分/次 | 调查安全费用使用情况等 |
|  |  | GLFBS2-5-18 | 未进行技术交底 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 | 2分/次 | 核查台账记录 |
|  |  | GLFBS2-5-19 | 未采取安全措施 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 1分/次 | 核查具体安全施工措施情况 |
|  |  | GLFBS2-5-20 | 违规搭建建筑物 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 3分/次 | 核查是否有违规建筑物 |
|  |  | GLFBS2-5-21 | 未编制施工方案 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果 | 2分/次 | 核查是否编制了施工方案 |
|  |  | GLFBS2-5-22 | 未采取防护措施 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 | 2分/次 | 核查是否采取防护措施 |
|  |  | GLFBS2-5-23 | 施工前安全检查不合规 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 | 2分/次 | 核查施工前设施设备检验情况或台账记录等 |
|  |  | GLFBS2-5-24 | 违规操作施工设备设施 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 10分/次 | 核查施工现场所有人员的资质证明、台账记录等 |
|  |  | GLFBS2-5-25 | 安全生产许可资格不合规 | 1.未取得安全生产许可证擅自进行生产 2.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产 3.逾期仍不办理延期手续，继续进行生产 4.使用伪造的安全生产许可证 | 15分/次 | 核查施工现场所有企业、主要人员的资质证明、台账记录等 |
|  |  | GLFBS2-5-26 | 整改不到位 | 1.多次整改仍然存在安全问题 2.对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 10分/次 | 核查整改记录、情况等 |
|  |  | GLFBS2-5-27 | 安全作用区不合规 | 1.在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区，未报经主管机关核准公告 2.分包商擅自扩大安全作业区范围 | 4分/次 | 核查作业区核准公告证明材料和作业区范围是否在规定范围内 |
|  |  | GLFBS2-5-28 | 安全设施或应急预案不合规 | 1.施工现场防护不到位，存在较大安全隐患 2.未编制安全生产应急预案并落实人员、器材，组织演练 | 2分/次 | 核查是否有应急预案或防护 |
|  |  | GLFBS2-5-29 | 一般安全事故 | 发生一般安全生产责任事故 | 10分/次 | 核对事故等级 |
|  |  | GLFBS2-5-30 | 未办理保险 | 未办理施工现场人员工伤、人身意外伤害保险 | 5分/次 | 核对保险证明材料 |
|  | 社会责任（满分10，扣完为止。行为代码GLFBS2-6） | GLFBS2-6-1 | 破坏生态环境 | 1.在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石，8分/次 2.施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放，3分/次 3.施工中破坏生态环境，3分/次 4.施工过程中造成水土流失，不进行治理，4分/次 | 分项 | 调查施工台账记录、环评、废气废水排放情况等 |
|  |  | GLFBS2-6-2 | 施工外部环境 | 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 3分/次 | 现场核查施工外部环境条件 |
|  |  | GLFBS2-6-3 | 不执行应急任务 | 建设项目出现突发事件，拒不执行应急或救援任务 | 10分/次 | 调查是否能执行紧急任务 |
|  |  | GLFBS2-6-4 | 违规占用土地 | 1.乱占土地、草场 2.临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状 | 4分/次 | 调查是否违规占用土地等 |
|  |  | GLFBS2-6-5 | 未签或违反廉政合同 | 1.未按要求签订廉政合同 2.违反廉政合同 | 5分/次 | 核查是否签约或者违反相关廉政规定 |
| 其它行为（行为代码GLFBS3） |  | GLFBS3-1 | 司法处罚 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 | 核查司法处罚相关证明材料 |
|  |  | GLFBS3-2 | 虚假填报 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的 | 3分/次(在企业总分中扣除) | 调查、抽查相关信息填报情况 |
|  |  | GLFBS3-3 | 骗取信用评级 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 4分/次(在企业总分中扣除) | 调查信用等级相关材料、投诉举报等 |
|  |  | GLFBS3-4 | 恶意拖欠欠款 | 1.恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行 2.因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响 | 5分/次(在企业总分中扣除) | 调查司法执行相关证明材料、投诉举报等 |
|  |  | GLFBS3-5 | 拒绝承担应急任务 | 拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务 | 2分/次(在企业总分中扣除) | 调查是否拒绝参与国家应急抢险任务、核查信用记录等相关资料 |
|  |  | GLFBS3-6 | 通报批评 | 1.被省区的市级交通运输主管部门通报批评，2分/次(在企业总分扣除) 2.被省级交通运输主管部门通报批评，3分/次(在企业总分扣除) 3.被国务院交通运输主管部门通报批评，5分/次(在企业总分扣除) | 分项 | 调查是否在相关通报批评的通知中、投诉举报中等 |
|  |  | GLFBS3-7 | 其他被认为失信的行为 | 被国家或交通运输主管部门认定的其他失信的行为 | 1—10分 | 核查相关信用信息平台中是否存在其他失信记录、台账记录等 |
|  |  | GLFBS3-8 | 整改修复 | 检查出问题进行整改完成的，酌情少扣分。 | 1—5分 | 核查整改情况，出具相关证明材料 |

- 附件7  公路建设市场从业单位附加分评价标准

| 评定等级 | 行为代码 | 加分行为 | 认定标准 | 加分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级 | SJJL1 | 省级公路建设安全、质量类优秀荣誉称号 | 在评价年度内获得公路建设安全及质量领域省级优秀荣誉称号的 | 0.5分/项 |
|  | SJJL2 | 省级公路建设技术创新类优秀荣誉称号 | 在评价年度内获得公路建设方面技术创新类省级优秀荣誉称号的 | 0.5分/项 |
|  | SJJL3 | 在省级公益慈善活动中表现突出 | 在深度扶贫、抢险救灾、重大社会活动等重要社会公益性事项中表现突出，并获得省级政府部门嘉奖的 | 0.5分/项 |
|  | SJJL4 | 项目建设取得突出成绩 | 所承担的公路建设工作获得省级标杆、样板或品质工程的 | 0.5分/项 |
|  | SJJL5 | 项目建设获得省级奖项 | 所承担的公路建设工作获得省级奖项的 | 0.5分/项 |
| 国家级 | GJJL1 | 部级及国家级公路建设安全、质量类优秀荣誉称号 | 在评价年度内获得公路建设安全及质量领域部级及国家级优秀荣誉称号的 | 1分/项 |
|  | GJJL2 | 部级及国家级公路建设技术创新类优秀荣誉称号 | 在评价年度内获得公路建设方面技术创新类部级及国家级优秀荣誉称号的 | 1分/项 |
|  | GJJL3 | 在部级及国家级公益慈善活动中表现突出 | 在深度扶贫、抢险救灾、重大社会活动等重要社会公益性事项中表现突出，并获得部级及国家级政府部门嘉奖的 | 1分/项 |
|  | GJJL4 | 项目建设取得突出成绩 | 所承担的公路建设工作获得部级及国家级标杆、样板或品质工程的 | 1分/项 |
|  | GJJL5 | 项目建设获得部级及国家级奖项 | 所承担的公路建设工作获得部级及国家级奖项的 | 1分/项 |

- 第二章 公路建设市场从业人员评价规则

- 一、评价细则

1.评价范围。公路建设市场从业人员，主要包括从业单位项目负责人、项目其他主要管理和技术人员，以及劳务合作企业项目负责人。

建设单位（代建单位）管理人员指建设单位（代建单位项目负责人和技术负责人；施工单位管理人员指项目经理、副经理及以上管理人员；监理单位管理人员指总监、副总监和驻地高监；设计单位管理人员指设计企业项目负责人和技术负责人，以及驻地设计代表。

建设单位技术人员指按照国家基本建设计划要求，组织、督促项目的质量、进度、资金使用等具体工作的从业人员。施工单位技术人员指依法持有与所从事建筑施工活动相适应的执业资格证书，并在执业资格证书许可范围内从事建筑施工活动的从业人员；设计单位技术人员指设计单位持有结构工程师、建筑师、规划师等职业资格证书且从事具体设计工作的从业人员；监理单位技术人员指持有监理工程师资格证书，并依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和工程建设合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面代表建设单位实施监督的从业人员。

一个评价期内施工期少于3个月或已通过竣工验收的项目的从业人员不参与评价。

2.评价计分。对公路建设市场从业人员在全国范围内，采用累积计分制进行信用评价，评价周期与公路建设市场从业单位信用评价周期一致。

3.评价分值。从业人员根据扣分情况，对评价周期内累计扣分大于等于1分、但小于4分的从业人员，在全国公路建设市场信用信息管理系统中不做标注；

评价周期内累计扣分大于等于4分、但小于8分的从业人员，在全国公路建设市场信用信息管理系统中标注“评价周期信用状况较差”；

评价周期内累计扣分大于等于8分的从业人员，在全国公路建设市场信用信息管理系统中标注“评价周期信用状况很差”。

- 二、信用评价标准

公路建设市场从业人员信用评价标准，见附件8—附件11，其中从业人员分为管理人员和技术人员两大类进行评价。

- 附件8 公路建设市场建设单位（代建单位）

- 人员评价标准

| 序号 | 类别 | 失信行为 代码 | 失信行为 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 评价标准 | JSGL 1-1 | 在重大及以上质量安全责任事故中负有主要责任的 | 8分/次 |
| 2 |  | JSGL 1-2 | 向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的；或者泄露标底的 | 5分/次 |
| 3 |  | JSGL 1-3 | 在挪用、截留、侵占工程建设资金中负主要责任的 | 5分/次 |
| 4 |  | JSGL 1-4 | 被部省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 4分/次 |
| 5 |  | JSGL 1-5 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 2分/次 |
| 6 |  | JSGL 1-6 | 在违规招标中负主要责任的 | 4分∕次 |
| 7 |  | JSGL 1-7 | 在未严格按有关规定执行建设程序并导致严重后果中负主要责任的 | 8分/次 |
| 8 |  | JSGL 1-8 | 未按照规定权限、条件和程序审查批准一般变更或报批较大、重大设计变更，或将较大、重大变更肢解规避审批 | 3分/次 |
| 9 |  | JSGL 1-9 | 存在虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题 | 3分/次 |
| 10 |  | JSGL 1-10 | 明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，降低工程质量安全标准 | 3分/次 |
| 11 |  | JSGL 1-11 | 在向省级及以上交通运输主管部门提供的项目相关信息不及时、不完整、不符合要求中负主要责任的 | 2分/次 |
| 1 | 持证上岗 技术人员 评价标准 | JSGL 2-1 | 发生质量或安全事故未按有关规定和时间向有关部门报告 | 4分/次 |
| 2 |  | JSGL 2-2 | 向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的；或者泄露标底等违法违纪行为的 | 5分/次 |
| 3 |  | JSGL 2-3 | 参与建设资金挪用、截留、侵占等违规违法行为的 | 5分/次 |
| 4 |  | JSGL 2-4 | 执行建设程序不合规，弄虚作假，造成严重后果 | 8分/次 |
| 5 |  | JSGL 2-5 | 明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，降低工程质量安全标准的 | 3分/次 |
| 6 |  | JSGL 2-6 | 参与虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题的 | 3分/次 |
| 7 |  | JSGL 2-7 | 被部省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 4分/次 |
| 8 |  | JSGL 2-8 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 2分/次 |

- 附件9 公路建设市场设计从业人员评价标准

| 序号 | 类别 | 失信行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员评价标准 | SJGL1-1 | 被部省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 4分/次 |
| 2 |  | SJGL 1-2 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 2分/次 |
| 3 |  | SJGL 1-3 | 未征求业主方同意，擅自更换项目设计负责人、专业负责人或施工期设计代表 | 3分/人次 |
| 4 |  | SJGL 1-4 | 在由设计问题导致的重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有主要领导责任的 | 5-10分/次 |
| 5 |  | SJGL 1-5 | 在由设计问题导致的一般质量事故或安全生产责任事故中负有主要领导责任的 | 2分∕次 |
| 6 |  | SJGL 1-6 | 在因勘察设计失误造成重大设计变更中负有主要领导责任的 | 5-10分/次 |
| 7 |  | SJGL 1-7 | 在因勘察设计失误造成较大设计变更中负有主要领导责任的 | 2分∕次 |
| 8 |  | SJGL 1-8 | 将不合格的设计文件按合格签字的 | 2分/次 |
| 9 |  | SJGL 1-9 | 发生廉政问题但未触犯刑事法律 | 4分/次 |
| 10 |  | SJGL 1-10 | 存在行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 10分/次 |
| 1 | 持证上岗技术人员评价标准 | SJJS2-1 | 工作中，有吃拿卡要等行为的 | 4分/次 |
| 2 |  | SJJS 2-2 | 使用虚假执业资格证书的，或不具备从事项目设计工作所需的执业资格条件的 | 5分/次 |
| 3 |  | SJJS 2-3 | 出借资质证书的 | 3分/次 |
| 4 |  | SJJS 2-4 | 在由设计问题导致的重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有主要设计责任的 | 5-10分/次 |
| 5 |  | SJJS 2-5 | 在由设计问题导致的一般质量事故或安全生产责任事故中负有主要设计责任的 | 2分∕次 |
| 6 |  | SJJS 2-6 | 在因勘察设计失误造成重大设计变更中负有主要设计责任的 | 5-10分/次 |
| 7 |  | SJJS 2-7 | 在因勘察设计失误造成较大设计变更中负有主要设计责任的 | 2分∕次 |
| 8 |  | SJJS 2-8 | 在设计或设计变更中，违规谋取非法利益的 | 10分∕次 |
| 9 |  | SJJS 2-9 | 作为主要设计人员形成的设计文件不满足有关主管部门批复意见、审查意见、强制性标准要求 | 2-5分/次 |
| 10 |  | SJJS 2-10 | 作为主要设计人员形成的设计文件不符合勘察设计深度要求 | 2-5分/次 |
| 11 |  | SJJS 2-11 | 作为主要设计人员形成的设计文件未采用或部分采用勘察主要成果 | 2-5分∕次 |
| 12 |  | SJJS 2-12 | 被部省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门（明确）通报批评或行政处罚的 | 4分/次 |
| 13 |  | SJJS 2-13 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 2分/次 |
| 14 |  | SJJS 2-14 | 将不合格的设计文件按合格签字的 | 2分/次 |
| 15 |  | SJJS 2-15 | 设计工作存在造假行为的 | 3分/次 |
| 16 |  | SJJS 2-16 | 从事公路建设相关专业技术工作未进行从业登记或业绩登记的 | 4分∕次 |
| 17 |  | SJJS 2-17 | 违规代签设计资料的 | 2分∕次 |
| 18 |  | SJJS 2-18 | 现场设计代表无正当理由不到岗、不出勤的 | 2分∕次 |

- 附件10 公路建设市场施工从业人员评价标准

| 序号 | 类别 | 失信行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员评价标准 | JSGL1-1 | 存在非法集资、无照经营、围标串标等严重破坏市场公平竞争秩序的 | 8分/次 |
| 2 |  | SGGL1-2 | 存在贿赂、逃税骗税、恶意逃废债务、恶意拖欠货款或服务费、挪用款项等行为的 | 8分/次 |
| 3 |  | SGGL1-3 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有管理责任的 | 8分/次 |
|  |  | SGGL1-4 | 工作中，有吃拿卡要等行为的 | 8分/次 |
| 4 |  | SGGL1-5 | 被省级及以上交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 4分/次 |
| 5 |  | SGGL1-6 | 在重大安全生产事故隐患中负有管理责任的 | 3分∕次 |
| 7 |  | SGGL1-7 | 将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的 | 1~3分/次 |
| 8 |  | SGGL1-8 | 将不合格的工序、建筑材料、建筑配件和设备按照合格签字的 | 3分/次 |
| 9 |  | SGGL1-9 | 在环保事件中负有管理责任的 | 1～3分∕次（视责任程度扣） |
| 10 |  | SGGL1-10 | 在工程质量、人员证书、内业资料等方面存在造假行为的 | 3分/次 |
| 11 |  | SGGL1-11 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有管理责任的 | 2分∕次 |
| 12 |  | SGGL1-12 | 在工程质量问题中负有管理责任的 | 3分/次 |
| 13 |  | SGGL1-13 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 2分/次 |
| 14 |  | SGGL1-14 | 未按要求签订廉政合同王 | 2分/次 |
| 15 |  | SGGL1-15 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 |
| 1 | 持证上岗技术人员评价标准 | SGJS2-1 | 使用虚假的或专业资格证书的 | 5分/次 |
| 2 |  | SGJS 2-2 | 出借资质证书的 | 5分/次 |
| 3 |  | SGJS 2-3 | 工作中，有吃拿卡要等行为的 | 3分/次 |
| 4 |  | SGJS 2-4 | 技术负责人等未按投标承诺到位的，或更换人员降低资格的 | 2分/次 |
| 5 |  | SGJS 2-5 | 安全员未按投标承诺到位的 | 1分/人次 |
| 6 |  | SGJS 2-6 | 其他执业人员未按投标承诺到位（更换后等级降低） | 1分/人次 |
| 7 |  | SGJS 2-7 | 工程技术人员未按投标承诺到位 | 0.5分/人次 |
| 8 |  | SGJS 2-8 | 在环保事件中负有责任的 | 3～8分∕次（视责任程度扣） |
| 9 |  | SGJS 2-9 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有责任的 | 3分∕次 |
| 10 |  | SGJS 2-10 | 施工过程中存在造假行为的 | 3分/次 |
| 11 |  | SGJS 2-11 | 在施工质量问题中，负有主要技术责任的 | 3分/次 |
| 12 |  | SGJS 2-12 | 专职安全人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的 | 3分/次 |
| 13 |  | SGJS 2-13 | 作业人员未按要求佩戴安全防护用具和安全防护服装的 | 1分/次 |
| 14 |  | SGJS 2-14 | 不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 3分/次 |
| 15 |  | SGJS 2-15 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 2分/次 |
| 16 |  | SGJS 2-16 | 无正当理由，不履行劳动合同的 | 3分∕次 |
| 17 |  | SGJS 2-17 | 从事公路建设施工相关专业技术工作未进行从业登记或业绩登记的 | 1分∕次 |
| 18 |  | SGJS 2-18 | 未按要求签订廉政合同的 | 1分/次 |
| 19 |  | SGJS 2-19 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 |

附件11   公路建设市场监理从业人员评价标准

| 序号 | 类别 | 失信行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员评价标准 | JLGL1-1 | 被部省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 4分/次 |
|  |  | JLGL1-2 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 2分/次 |
|  |  | JLGL1-3 | 重大工程监审监理项目部负责考核的监理管理人员未履行职责 | 4分/次 |
| 2 |  | JLGL1-4 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有主要领导责任的 | 5-10分/次 |
| 3 |  | JLGL1-5 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有主要领导责任的 | 2分/次 |
| 4 |  | JLGL1-6 | 现场施工监理管理不到位 | 2分/次 |
| 5 |  | JLGL1-7 | 对施工单位报送资料审验不严 | 2分/次 |
| 6 |  | JLGL1-8 | 对施工方案未审查 | 2分/次 |
| 7 |  | JLGL1-9 | 与相关单位有利害关系未回避 | 4分/次 |
| 1 | 持证上岗技术人员评价标准 | JLJS2-1 | 使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的 | 5分∕人次 |
| 2 |  | JLJS2-2 | 监理人员有吃拿卡要行为的 | 4分∕人次 |
| 3 |  | JLJS2-3 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有主要责任的 | 8分/次 |
| 4 |  | JLJS2-4 | 将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的 | 5分/次 |
| 5 |  | JLJS2-5 | 将不合格的工序、建筑材料、建筑配件和设备按照合格签字的 | 3分/次 |
| 6 |  | JLJS2-6 | 在环保事件中负有责任的 | 3分∕次 |
| 7 |  | JLJS2-7 | 监理工程师存在造假行为的 | 4分/次 |
| 8 |  | JLJS2-8 | 被部省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 4分/次 |
| 9 |  | JLJS2-9 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 2分/次 |
| 10 |  | JLJS2-10 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中负有责任的 | 4分/次 |
| 11 |  | JLJS2-11 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中负有责任的 | 2分/次 |
| 12 |  | JLJS2-12 | 在重大安全生产事故隐患中负有责任的 | 2分/次 |
| 13 |  | JLJS2-13 | 在质量问题中负有责任的 | 3分/次 |
| 14 |  | JLJS2-14 | 出借资格证书的 | 4分/次 |
| 15 |  | JLJS2-15 | 无正当理由，不履行劳动合同的 | 4分/次 |
| 16 |  | JLJS2-16 | 从事监理工作未进行从业登记或业绩登记的 | 4分/次 |
| 17 |  | JLJS2-17 | 违规代签监理资料的 | 3分/次 |
| 18 |  | JLJS2-18 | 现场监理工程师无正当理由不到岗、不出勤的 | 2分/次 |